安宁市高标准农田建设规划

（2023-2030）

安宁市农业农村局

天启工程咨询有限公司

二〇二二年十月

项目名称：安宁市高标准农田建设规划（2023-2030）

编制单位：天启工程咨询有限公司

项目负责人：王 全

审 查：王 全

校 核：王艳苹、杨汝苹

编 写：杨 杰、戚正吉、赵静

目   录

前言	1

1综合说明	2

1.1规划背景	2

1.2基本情况	3

1.3  2023-2030年规划目标与任务	5

1.4投资匡算及资金筹措	6

1.5预期效益	6

2 基本情况	8

2.1 自然条件	8

2.2 社会经济状况	10

2.3 农业生产状况	13

3 小型农田水利现状	14

3.1工程现状	14

3.2 工程管理现状	15

3.3水资源状况	19

4项目建设的必要性和可行性	23

4.1项目建设的必要性	23

4.2项目建设的可行性	25

5 规划依据、指导思想、发展原则、目标任务	27

5.1规划依据	27

5.2 指导思想	30

5.3 发展原则	30

5.4 规划范围和水平年	32

5.5规划目标与建设任务	33

6建设标准和建设内容	33

6.1建设标准	33

6.2建设内容	34

6.3建设重点	47

6.4建设任务	50

6.5数字农田建设示范区	54

7工程管理改革目标和任务	56

7.1制度建设	56

7.2群众管理组织改革，组建农民用水户协会	56

8工程建设管理	63

8.1做好宣传工作，奠定基础	63

8.2项目实施组织管理	63

8.3技术、资金管理	64

9 农业水价综合改革	65

9.1建立农业初始水权分配及用水总量指标机制	66

9.2创新终端用水管理方式	67

9.3完善供水计量设施。	67

9.4加快特色农业转型升级	67

9.5建立健全农业水价形成机制和管理制度	68

9.6建立精准补贴和节水奖励机制	70

9.7完善社会资本参与机制	71

9.8推行群众全程参与机制	72

9.9落实工程管护机制	72

10投资匡算	74

10.1投资匡算	74

10.2资金筹措	75

11预期效益	76

11.1经济效益	76

11.2 社会效益	77

11.3生态效益	78

12 规划实施的保障措施	79

附安宁市各部门意见	错误！未定义书签。

# 前言

2019年，国务院办公厅印发《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50 号），为深入贯彻落实国家高标准农田建设的决策部署，根据《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》、《云南省高标准农田建设规划（2021-2030年）》、《昆明市高标准农田建设规划（2021-2030年）》《云南省人民政府关于进一步加快高标准农田建设的意见》、《云南省农田建设项目管理前期工作规定（试行）》等文件要求，扎实推动“藏粮于地、藏粮于技”战略，由安宁市农业农村局牵头编制，以《昆明市高标准农田建设规划（2021-2030年）》为指导，紧密衔接《关于加强南部地区发展的实施意见》（安发〔2020〕17号）、中共安宁市委、安宁市人民政府《关于聚焦加快安宁南部地区发展的关键要素 扎实推进实施意见落地的十条扶持办法》（安通〔2020〕12号）、《安宁市“十四五” 高标准农田建设项目规划》等文件规划，结合近年来高标准农田建设的相关工作成果、经验，分析了当前面临的发展形势，并在深入调研的基础上，制定了今后一个时期安宁市高标准农田建设目标、建设标准与内容、建设空间、建设监管与利用、投资估算与效益分析和保障措施等，为安宁市科学有序开展高标准农田建设提供重要依据与指导。

# 1综合说明

## 1.1规划背景

建设高标准农田是保障国家粮食安全、保障粮食生产和重要农产品有效供给的重要举措，是贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略的有效途径。为了贯彻国家高标准农田建设的决策部署，省委、省政府高度重视高标准农田建设工作，制定了《云南省人民政府关于进一步加快高标准农田建设的意见》，文件强调高标准农田建设是优化农业结构，推进高原特色农业现代化建设的基础工程，是进一步深化农村改革的有力保障，必须加快高标准农田建设，实现农业提质增效，促进农业农村可持续发展。此外，为了加强农田建设项目管理，促进农业高质量发展，云南省农业农村厅印发了《云南省农田建设项目管理前期工作规定（试行）》等系列管理规定，用以指导、规范高标准农田建设工作。昆明市委、市政府认真贯彻落实国家和云南省制定的各项高标准农田建设制度与政策，大力推动各县（市）区建设高标准农田，有力支撑了粮食和重要农产品生产能力提升。

2020年9月中共安宁市委、安宁市人民政府出台了《关于加强南部地区发展的实施意见》（安发〔2020〕17号）文件，文件指出到2023年，南部地区农业总产值提高50%；深入推进农业供给侧结构性改革，全面强化产业支撑，加强南部地区农业生产主体功能区建设，扶持发展一批特色农业生产基地，规划建设“5个一万亩”，即万亩红梨产业、万亩食用玫瑰产业、万亩休闲生态观光产业、万亩稻鱼共生生态示范产业、万亩生态水生蔬菜产业，支撑形成生态畜禽养殖、无公害蔬菜、特色水果、林下种养业、玫瑰花、中药材种植加工、生物技术、茶叶、绿色食品加工和乡村休闲旅游“十大高效生态农业”；加大“水肥一体化”资金投入力度，加大对节水农业的扶持力度，制定和实施南部地区高质量农田暨高效节水灌溉体系建设“三年计划”，对农田灌溉、田间道路、供电等关乎农业生产的基础条件进行高效改造提升的任务。结合中共安宁市委、安宁市人民政府《关于聚焦加快安宁南部地区发展的关键要素 扎实推进实施意见落地的十条扶持办法》（安通〔2020〕12号）文件的要求，编制《安宁市高标准农田建设规划（2023-2030）》，为指导安宁市今后一个时期内全市高标准农田建设（含高效节水灌溉项目）项目实施的指导性规划。

## 1.2基本情况

安宁市位于云南省中部，地处昆明主城区西郊，为昆明市近郊县级市，距昆明市区32km。地处北纬 24°31′～25°06′，东经 102°10′～102°37′之间。东北部与西山区相连，东南部与晋宁县接壤，西部与易门县、禄丰县毗邻，全市国土总面积为317.17万亩。地形南窄北宽呈螺钉状，北部东西宽46.5km，中部南北长66.5km。地势总体上东南高、西北低，境内地势起伏不大，缓丘与盆地相间排列。

安宁市属亚热带高原季风温凉气候。每年5月至10月为雨季，11月至次年4月是旱季。多年平均降雨量881.6mm之间，丰水年份为1161.8mm，枯水年份为553.9mm。降雨时空分布不均，春季雨量占年雨量的13.1%，冬季雨量占年雨量的3.8%，夏秋两季占83.1%；年平均日照时数2054.5h，年均太阳辐射量9.932kcal/cm2。年平均气温14.8℃；一年中月平均气温1月最低，为7.2℃，7月最高，为20.1℃，平均年较差12.9℃。年无霜期平均为229天。

安宁境内河流分属长江流域与红河流域，流域面积分别为1206km2与115km2。根据第一次全国水利普查成果，安宁市径流面积大于50 km2（包括市境外面积）的河流共有14条，其中长江流域有11条，均属金沙江右岸一级支流普渡河水系，分别为普渡河、马料河、鸣矣河、招坝河、一六街河、螃蟹河、县街河、沙河、九龙河、禄脿河与甸尾箐河；红河流域有3条，均属红河左岸一级支流绿汁江水系，分别为中屯河、川街河与王家滩河。

截止2019年年底，安宁市共有小坝塘141座；小型引水闸堰40座；灌排装机8331kW；地下水设计开采量2749万m3/年，水资源开采总量达1.55亿m3/年，水资源利用率已超过55%。经过多年建设，工程配套率只有50%左右，完好率只有80%左右。

根据安宁市统计年鉴，2019年安宁市辖金方、连然、八街、县街、太平新城、温泉、草铺、青龙、禄脿9个街道办事处，共有97个村委会（社区居委会）。全市常住人口38.9万人，其中：城镇人口30.5万人，乡村人口8.4万人。全市人口出生率为12.161；人口死亡率为5.31%,人口自然增长率为6.85%。城镇化率78.3%，全市户籍人口28.27万人，比上年末增长1.07%,其中：乡村人口7.8万人，占总人口的27.6%；城镇人口20.47万人，占总人口的72.4%。

安宁地处云南中部，市内交通便捷，经济发达，是国内、省内有名的磷化工、盐化工、复合肥、冶金、化工基地，形成了钢铁、冶金、盐磷化工、建筑、建材、商贸、交通运输、旅游服务等支柱产业。2019年，全市城镇居民人均可支配收入46227元，农民人均可支配收入19757元。

2019年，全市实现农林牧渔业总产值30.94亿元，比上年增长5.9%,其中：农、林、牧、渔业及农林牧渔服务业分别完成总产值15.5亿元、0.77亿元、13.76亿元、0.21亿元和0.70亿元。实现农林牧渔业增加值18.42亿元，比上年增长5.9%。

全年粮食产量达31243吨，比上年下降1.72%。平均亩产量达439千克，比上年下降3.73%。烤烟产量达1020吨，比上年增长1.9%。蔬菜总产量306208吨，比上年下降4.8%,水果总产量为31681吨，比上年下降9.0%；油料总产量2596吨，比上年下降26.2%。

## 1.3  2023-2030年规划目标与任务

安宁市高标准农田建设规划（2023-2030）包括对八街、县街、禄脿、草铺4个街道办事处的16个村委会进行新建和提升改造，其中，新建面积3.78万亩（高效节水建设面积0.72万亩），提升改造面积1.01万亩。因三调2021年变更调查面积，已建设的八街、草铺、禄脿3个街道办事处8个村委会中已上图入库面积1.01万亩，未上图入库面积1.16万亩，已上图入库的列为提升改造，未上图入库的列为新建。

根据《昆明市高标准农田建设规划（2021-2030年）》，安宁市高标准农田新建面积6.74万亩（高效节水面积1.75万亩），2021年、2022年已建设面积2.19万亩（高效节水面积0.43万亩），2023-2030年新建面积4.55万亩（高效节水面积1.32万亩），提升改造面积0.9万亩。经实地深入调查，结合三调面积，本次规划安宁市高标准农田建设新建面积3.78万亩（高效节水建设面积0.72万亩），提升改造面积1.01万亩。

《昆明市高标准农田建设规划（2021-2030年）》规划分区将安宁市划分为西南部现代农业发展区，建设布局分区将安宁市分为一般建设区。

## 1.4投资匡算及资金筹措

安宁市高标准农田建设规划（2023-2030年）匡算总投资为1.02亿元（高标亩均投资1800元、高效亩均投资3000元）。

在国家补助资金的引导下，高标准农田建设项目及高效节水灌溉项目基本建设由安宁市政府主导，明确事权，按照“分级负担，分级负责”的原则，安宁市财政根据中央补助资金标准配套，引导项目受益乡镇及村级经济组织农民采取“一事一议”办法筹措，同时依法转让产权或经营权，用回收的资金，共同投资于小型农田水利工程设施建设。

## 1.5预期效益

安宁市高标准农田建设规划（2023-2030年）实施后，到规划期末，将使全市3.06万亩农田灌溉渠系水利用系数由现状的0.563提高到0.75,全市0.72万亩农田灌溉水利用系数由现状的0.563提高到0.85，灌溉保证率由现状的不足50%提高到75%。项目改善总面积4.79万亩，增加农业总产值958万元，增加农业总产量239.5万kg，实现农业节水82.5万m3，高标准农田建成后年净增经济效益为 895.26万，项目的实施，可有效改善农业生产条件，提高农业生产抗御自然灾害能力，提高农业特别是粮食综合生产能力，保障国家粮食安全和增加农民收入，降低农业生产成本，减轻农民负担。并可推进工程管理体制和运行机制的改革，改善农村及农业生态环境条件。因此，项目的实施，社会、经济、生态效益显著，建议实施建设。

6、实施规划的保障措施

安宁市高标准农田建设规划（2023-2030年）为指导安宁市今后一个时期内全市高标准农田及高效节水灌溉项目建设的指导性规划。市农业农村局作为实施的主要职能部门，要明确专人负责，市水务局、市发展和改革局、财政局、国土资源局等要按照各自的职责分工，把好项目立项、审批、资金使用关，按照基本建设程序的要求，组织各街道办及项目所在的村民委员会积极配合。建立“一级抓一级，一级对一级负责”的监督管理体制，确保项目实施质量和效果。

中央和地方财政投资是高效节水灌溉项目建设项目资金筹措的重要途径，要在国家财政补助资金的引导下，安宁市财政足额配套。安宁市政府根据有关文件精神对涉农资金进行整合，将各级各部门用于涉及高效节水灌溉项目建设的资金，由安宁市政府按照规划实施要求统一进行整合，为项目实施提供充足的资金保障。同时街道办组织各受益村采取“一事一议”办法筹措自筹资金。

安宁市农业农村等有关部门，负责工程建设的技术管理工作，从工程建设方案、施工设计、施工建设过程中把好工程质量关，选择有施工技术能力的施工单位承担工程施工，监督施工单位按设计要求，按有关技术规程、规定施工。

# 2 基本情况

## 2.1 自然条件

（1）自然地理

安宁市位于云南省中部，地处昆明主城区西郊，为昆明市近郊县级市，距昆明市区32km。地处北纬 24°31′～25°06′，东经 102°10′～102°37′之间。东北部与西山区相连，东南部与晋宁县接壤，西部与易门县、禄丰县毗邻，全市国土总面积为1323.1km2。地形南窄北宽呈螺钉状，北部东西宽46.5km，中部南北长66.5km。地势总体上东南高、西北低，境内地势起伏不大，缓丘与盆地相间排列。

（2）气象

安宁市属亚热带高原季风温凉气候。每年5月至10月为雨季，暖湿气流盛行；11月至次年4月是旱季，呈大陆性气候。降雨的年际变化较大，多年平均降雨量881.6mm之间，丰水年份为1161.8mm，枯水年份为553.9mm。降雨时空分布不均，春季雨量占年雨量的13.1%，冬季雨量占年雨量的3.8%，夏秋两季占83.1%；海拔每升高l00m，年雨量约增加50~70mm，海拔在2000m以下的地区，年雨量在800~987mm之间，2000m以上地区，年雨量在987~1317mm。年平均日照时数2054.5h，年均太阳辐射量9.932kcal/cm2。年平均气温14.8℃；一年中月平均气温1月最低，为7.2℃， 7月最高，为20.1℃，平均年较差12.9℃。极端最高气温33.3℃(1963年5月13日、1977年6月17日)，极端最低气温为-7℃(1982年12月27~28日)。平均有效积温为4568.5℃。年无霜期为229天，最长年为271天，最短年为173天。

（3）水文

降雨情况：降雨的年际变化较大，多年平均降雨量881.6mm之间，丰水年份为1161.8mm，枯水年份为553.9mm。降雨时空分布不均，春季雨量占年雨量的13.1%，冬季雨量占年雨量的3.8%，夏秋两季占83.1%；海拔每升高l00m，年雨量约增加50~70mm，海拔在2000m以下的地区，年雨量在800~987mm之间，2000m以上地区，年雨量在987~1317mm。

河流水系分布：安宁境内河流分属长江流域与红河流域，集水面积分别为1192km2与131.1km2。根据第一次全国水利普查成果，安宁市集水面积大于50 km2（包括市境外面积）的河流共有14条，其中长江流域有11条，均属金沙江右岸一级支流普渡河水系，分别为普渡河、马料河、鸣矣河、招坝河、一六街河、螃蟹河、县街河、沙河、九龙河、禄脿河与甸尾箐河；红河流域有3条，均属红河左岸一级支流绿汁江水系，分别为中屯河、川街河与王家滩河。以安宁市境内流域统计，螃蟹河与甸尾箐河系由下游河口段入境，中屯河与川街河仅有河源段，境内集水面积大于50km2的河流有10条，分别为普渡河、马料河、鸣矣河、招坝河、一六街河、县街河、沙河、九龙河、禄脿河与王家滩河。

普渡河：为金沙江水系右岸一级支流，发源于嵩明县梁王山北麓上喳拉箐，途经松华坝大（2）型水库与滇池，流经嵩明县、官渡区、盘龙区、五华区、西山区、呈贡、晋宁、安宁市、富民、禄劝县等10个县区市，于禄劝县则黑区小河坪子东北汇入金沙江。干流全长377 km，平均比降4.8%，流域面积11696km2，多年平均径流量35.2亿m3。安宁市境内河段称螳螂川，河长为52.8km，流域面积1192km2，流经金方、连然街道办事处及温泉和青龙两镇。右岸接纳马料河与沙河，左岸先后接纳鸣矣河、九龙河、禄脿河与甸尾箐河，穿过安宁市城区及工业区域，有昆钢、安光、光明等企业。上游有云峰、云磷、五纳等企业和磷矿，昆钢、裕安等钢铁企业直接在螳螂川取水，下游有温泉、青龙峡风景区。

鸣矣河：又称八街河，为螳螂川最大支流，也是安宁市水资源利用的主要河流，上游建有车木河中型水库。发源于晋宁县白龙山（另一支发源于一六街乡大龙洞），入安宁市自南向北流，左岸接纳一六街河与县街河，右岸接纳招坝河与螃蟹河，于金方街道办事处通仙桥汇入螳螂川。全流域面积906km2，多年平均径流量18052万m3。其中安宁境内河长71km，径流面积590km2。域内涉及八街街道办事、连然街道办事处、县街街道办事处与金方街道办事处，有云化和铁、磷矿、云化、大黄磷等企业在鸣矣河取水。

马料河：发源于西山区青山丫口，流经太平，支流上游有玉龙湾旅游风景区，于金方街道办事处大黄塘附近汇入螳螂川。总流域面积101km2，安宁市境内流域面积79.6km2，河长13.65km，多年平均径流2408万m3。

## 2.2 社会经济状况

根据安宁市统计年鉴，2019年末，安宁市辖9个街道办事处(即八街街道办事处、县街街道办事处、温泉街道办事处、青龙街道办事处、草铺街道办事处、禄脿街道办事处、太平新城街道办事处、连然街道办事处和金方街道办事处)，有64个村民委员会，347个村民小组，34个社区居民委员会，152个居民小组，户籍人口27.63万人，其中：农业人口8.51万人，占总人口的30.8％；非农业人口19.12万人，占总人口的69.2％。城镇居民人均可支配收入达到39815元，农民人均纯收入达16584元。

安宁地处云南中部，市内交通便捷，经济发达，是国内、省内有名的磷化工、盐化工、复合肥、冶金、化工基地，形成了钢铁、冶金、盐磷化工、建筑、建材、商贸、交通运输、旅游服务等支柱产业。2019年，全市实现地区生产总值（GDP）575.14亿元，比上年增长9.6%。人均生产总值（按常住人口计算）149387元，比上年增长7.96%。在地区生产总值中，第一产业实现增加值18.11亿元，比上年增长6.0%,；第二产业实现增加值362.53亿元，比上年增长8.9%,拉动GDP增长6.1个百分点,其中：工业实现增加值349.76亿元，比上年增长8.6%；第三产业实现增加值194.5亿元，比上年增长11.6%,拉动GDP增长3.3个百分点。

2019年，全市地方财政总收入达239.28亿元，比上年增长17.2%。其中：一般公共财政预算收入47.14亿元，比上年增长27.3%；上划中央“四税”收入182.02亿元，比上年增长14.9%。全年地方财政支出96.63亿元，比上年增长27.8%,其中：一般公共财政预算支出50.49亿元，比上年增长9.2%。

安宁市是云南重要的钢铁、磷盐化工基地，昆明市的工业重镇，驻地重点工业单位有中国石油天然气集团公司、武钢集团昆明钢铁股份有限公司、安宁弘祥化工有限公司、云南盐化股份有限公司、云南光明磷化工有限公司、安宁祥丰化肥股份有限公司、云南云天化国际化工股份有限公司、云南金色田野企业集团有限公司、云南闽粤投资开发有限公司、昆明云大科技农化有限公司等多家企业。2019年，全市工业总产值为1122.4亿元，比上年增长4.8%,工业增加值比上年增长8.6%。规模以上工业企业总产值为1105.4亿元，比上年增长4.7%。规模以上工业增加值比上年增长9.5%。其中：轻工业增加值比上年增长12.7%,重工业增加值比上年增长9.5%。在规模以上工业中，石油、煤炭及其他燃料加工业增加值比上年增长8.5%；黑色金属冶炼及压延加工业增加值比上年增长3.7%；化学原料及化学制品制造业增加值比上年增长11.5%；电力热力生产和供应业增加值比上年增长58%；非金属矿物采选业增加值比上年下降16.5%。。

2019年，全市实现农林牧渔业总产值30.94亿元，比上年增长5.9%,其中：农、林、牧、渔业及农林牧渔服务业分别完成总产值15.5亿元、0.77亿元、13.76亿元、0.21亿元和0.70亿元。实现农林牧渔业增加值18.42亿元，比上年增长5.9%。全年粮食产量达31243吨，比上年下降1.72%。平均亩产量达439千克，比上年下降3.73%。烤烟产量达1020吨，比上年增长1.9%。蔬菜总产量306208吨，比上年下降4.8%,水果总产量为31681吨，比上年下降9.0%；油料总产量2596吨，比上年下降26.2%。

2019年，全市城镇居民人均可支配收入46227元，比上年增长7.7%；城镇居民人均消费性支出29951元，比上年增长5%。农村居民人均可支配收入达19757元，比上年增长9.8%；全年农村居民人均生活消费支出30721元，比上年增长45.5%。

## 2.3 农业生产状况

通过建国70多年来的建设，全市农业生产基础条件得到了较大的改善，区域内农业生产发生了很大变化。2019年安宁市粮食作物播种面积为1.9万公顷，总产量为3.92万吨；稻谷播种面积为0.02万公顷，总产量为0.16万吨；小麦播种面积为0.03万公顷，总产量为0.07万吨；玉米播种面积为0.4万公顷，总产量为3.24万吨；豆类播种面积为0.07万公顷，总产量为0.2万吨；薯类播种面积为0.02万公顷，总产量为0.14万吨（折粮）。油料作物总产量为0.34万吨；烟叶总产量为0.12万吨；园林水果总产量为3.31万吨。近几年，影响稳产高产的制约因素主要有霜冻、冰雹、单点暴雨、局部旱灾和洪涝等因素，近几年在实行中低产田改造，节水灌溉技术，农业产业结构调整，达到增产增效目的。

安宁市是以发展都市外向型现代农业为方向，围绕着服务都市，依托都市，发展标准化、优质化绿色安全农产品，满足都市消费多样化的需求，重点发展畜牧业、中高档蔬菜、水果、花卉为主。一是优化种养业品种结构。粮食作物要大力发展优质稻和高产专用型品种，经济作物要大力发展具有安宁特色的无公害蔬菜、时令水果、花卉等产品，压缩劣质低效作物；畜牧业要重点推广标准化小区养殖模式和规模养殖大户建设和畜禽良种的推广，制定向山区、半山区和少数民族聚居区倾斜的产业发展政策，大力发展山区、半山区和少数民族聚居区规模化、特色化和生态化养殖，提高山区养殖户收入，使畜牧业取得突破性发展。二是调整大农业结构。在稳定粮食生产能力的前提下，加快蔬菜产业升级，大力发展适销对路的特色经济作物。三是要重新调整区域布局。根据优势农产品发展规划要求，按照连片、适度规模经营方向设立的生产区域，畜牧业要在禁养区以外，以中远郊为主；园艺作物以近郊为主，重点布局在昆楚公路、昆安公路、安石公路两侧；水果业以低山丘陵为主，蔬菜要扩大发展，重点布局在南部地区；粮食按土地轮作要求安排种植。布局要突出区域特色，体现安宁市产业总体布局要求，与周边城区形成专业化、规模化、集约化的产业带。

# 3 小型农田水利现状

## 3.1工程现状

截止2019年年底，安宁市共有小坝塘141座；小型引水闸堰40座；灌排装机8331kW；地下水设计开采量2749万m3/年，水资源开采总量达1.55亿m3/年，水资源利用率已超过55%。经过多年建设，工程配套率只有50%左右，完好率只有80%左右。

目前农田水利工程标准只能勉强维持粮食生产需要，而水源供给和排涝标准远不能适应经济作物生产需求。

现有工程年久失修，设施老化，效能大幅减退。安宁市大部分水利兴建设于上世纪六七十年代，目前大多已超期服役，带病运行，难于发挥正常效益。主要表现为：水库的超老化失修，坝坡渗漏，涵闸失灵，排灌泵站的机电设施老化，管道锈蚀，机组及配电设备，损毁严重；排灌沟渠由于建设标准低，倒塌淤塞严重，排灌不畅，渠系设施配套不全，现状灌溉水利用系数普遍为0.4～0.5，灌溉面积萎缩，效益严重衰减。

## 3.2 工程管理现状

虽然小型水利工程管理体制改革已经完成，但仍然存在许多问题和不足，主要表现为：一是改革工作涉及面广，任务重，时间紧，导致部分工程的改革还深入不够，需要以后继续完善；二是上级主管部门对已建小型水利工程管理体制改革工作缺乏长效激励机制，改革经费难以落实，长效机制平台难以长期建立，改革成效难以巩固和进一步扩大；三是水政执法和水利工程管理的监督机制不健全，二者没有得到有机结合和统一。

虽然存在诸多不足，但改革已初见成效，主要表现在：一是群众的管理意识明显增强，每件工程都明确了产权，落实了管理责任人，小型水利工程“建、用、管、养”的良性运行机制已逐渐形成，“重建轻管、主体缺位，责、权、利不清”等弊端也基本得到解决；二是水费征收环境明显改善，征收率逐步上升；三是工程管护制度明显健全，供用水矛盾得到进一步缓解，争水、抢水、偷水事件逐步减少；四是工程效益明显提高。

### 3.2.1 近年小型农田水利工程实施情况

近年来，在党中央和省、市领导的关心、支持下，小型农田水利工程的建设得到了很大的推动和发展。“十二五”以来，水利工程建设总投资100913.56万元，其中：中央投资11675万元，省级投资3828.06万元，昆明市级投资3083.32万元，安宁市级投资47785.18万元，乡镇级群众自筹12197.69万元，农业综合开发项目总投资2614万元，土地整理投入资金827.82万元，其他投资18904.49万元。完成续建的小箐口水库扩容、龙箐水库、王家滩水库工程建设，完成马厂坝、冲子水库和石子坡水库扩容，新增库容1314.4万m3；完成小（二）型以上病险水库除险加固29座；启动棕树园、箐门口2座水库新建和小营水库扩容，规划新增库容1349万m3。累计完成水毁修复工程366处；新修干支渠道43.25公里，田间渠道78.64公里。加固堤防57.28公里；疏浚河道112.04公里；中小河流完成八街河一期工程（七街～中所）10.92km、八街河治理二期工程（窑坡拦河闸～甸西拦河闸）7.1km和禄脿河7.3km河道治理。新修（改造）泵站6座；坝塘（堰闸）维护11处；新建（维护）水池263个，水窖1000个。新增灌溉面积1.05万亩；恢复改善灌溉面积17.85万亩；改善除涝灌溉面积7.63万亩；新增旱涝保收面积0.52万亩；新增年节水能力10.3万m3；改造中低产田4.23万亩；治理水土流失面积158.28平方公里。完成安宁市山洪灾害县级非工程措施建设，建设8个乡镇级无线预警广播站、33个村委会级无线预警广播站和99个群测群防人工预警，不断提高山洪灾害防御能力。按照《安宁市集中式饮用水源地保护规划》，完成街道集镇和村级81个主要水源地保护治理。落实最严格的水资源管理三条红线制度，全面推进节水型社会建设。螳螂川上游段治理完成可研评审批复，完成初设编制评审待上报批复；完成中央财政小型农田水利重点县规划(2015-2017年)，完成2015年度实施项目前期工作并开工建设；开展高效节水灌溉规划、鸣矣河三期、大营水库、马料河水库等项目前期工作，强化项目储备。

### 3.2.2大中型骨干改造及运行情况，水源工程运行情况

一、大中型骨干改造及运行情况

安宁市重点中型灌区只有车木河灌区。车木河灌区主要包括八街和县街两街道办，为金沙江水系螳螂川支流鸣矣河流域。该区域是安宁市粮食主产区及城市饮用水的主要水源地。

车木河灌区于2000年完成四村坝拦河闸、东干渠尾段改造工程。其中四村坝拦河闸控制灌溉面积6950亩，东大沟尾段控制灌面4409亩。2009年安宁本次灌区节水配套改造项目主要建设项目包括一条主干渠，4条支渠，29条斗、农渠的防渗衬砌。工程共计进行三面光渠道衬砌51380m，拦河闸改造5座。2000年前灌区内虽然陆续做过一些渠道配套改造项目，但由于投资渠道单一，投资有限，所以工程规模均较小。加之运行管理粗放，使已建项目使用寿命缩短，使用周期在10年左右。灌区骨干工程现状统计见表：

表4  车木河灌区骨干水利工程现状表

| 序号 | 水库 名称 | 渠道 名称 | 渠首流 量(m3/s) | 渠长 (m) | 已衬砌 长度(m) | 防渗 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车木河水库 | 车木河、东大沟 | 3.2 | 29000 | 17500 | 一般 | 中型 |
| 2 | 五一水库 | 五一沟 | 0.55 | 7632 | 6700 | 良好 | 小(一) |
| 3 | 杨兴庄水库 | 杨八大沟 | 0.25 | 6000 | 6000 | 良好 | 小(一)型 |
| 4 | 黄家坝水库 | 黄家坝沟 | 0.15 | 8500 | 1500 | 一般 | 小(二)型 |
| 5 | 老高坝水库 | 老高坝南、北渠 | 0.25/0.25 | 1800/7000 | 1800/7000 | 一般 | 小(一)型 |
| 6 | 锅底箐水库 | 锅底箐灌沟 | 0.3 | 2500 | 2500 | 差 | 小(一)型 |
| 7 | 凤仪上库 | 无 灌 沟 |  |  |  |  | 小(一)型 |
| 8 | 凤仪下库 | 凤仪水库灌沟 | 0.2 | 6000 | 6000 | 差 | 小(一)型 |
| 9 | 老荒川水库 | 老荒川干渠 | 0.25 | 3000 | 3000 | 一般 | 小(一)型 |

二、水源工程运行情况

截至2019年，安宁市水利工程建设取得了巨大的成就，区内共建成中型水库2件，小（一）型水库18件，小（二）型水库114件，小坝塘141件，蓄水工程总库容1.31亿m3，工程设计供水能力8554万m3；引水工程40件，设计供水能力3983万m3；提水工程238站（含工业提水和地下水），装机容量14760kW，设计供水能力7818万m3；水利工程总设计供水能力为20355万m3。

所有水库均承担着灌溉任务。近年来对一批小（一）型和小（二）型水库进行了除险加固处理，小（一）型以上水库运行状况得到不同程度改善，目前小（一）型以上水库90%以上运行正常。但小（二）型及其以下水库由于建设年久，设计标准低，径流区水土流失严重，没有采取恰当的防治措施，加之降雨减少，目前水库淤积严重，蓄水量不足，有20%左右的水库为病险水库，只有60%左右的水库运行基本正常。

由于病险情况和枯季来水量较少，2017年水利工程实际供水量为14736万m3，仅占设计供水能力的85％。

### 3.2.3高标准农田建设情况

近年来，中央、省、市政府及其相关职能部门高度重视高标准农田建设，紧紧围绕改善农业基础设施、增强农业综合生产能力，以促进农业增效、农民增收、农村发展为目标，扎实推进高标准农田建设，全市高标准农田建设规模不断扩大，经济、社会、生态效益明显提高。全市高标准农田建设工作由财政部门、自然资源部门、农业部门共同承担建设。据统计，“十二五”以来全市建成高标准农田12件，其中：自然资源部门1件、农业部门1件，财政部门10件，投入资金6719万元，建设规模5.57万亩，占全市现有耕地面积12.53k㎡的40.94%，为推进现代农业发展、促进农民增收提供了基础保障。

### 3.2.4小型农田水利工程存在问题

安宁市水利工程通过多年的建设，取得较大的进步，但建成的工程已运行多年，因建后管护资金短缺、管理体制等原因造成了总体管理水平跟不上，大部分灌溉设施已经老化损坏。

## 3.3水资源状况

### 3.3.1水资源总量及开发利用情况

安宁市地处红河水系和金沙江水系分界处，径流面积1321km2，其中金沙江流域1206km2，红河流域115km2。处于低纬度高海拔地区，夏秋两季受印度洋西南暖湿气流和北部湾东南暖湿气流的控制，冬春两季受印度北部的大陆干暖气流的控制，同时，冬季还受北方南下干冷气流影响，降水和径流呈现时空分布不均的特点。全市多年平均降水量881.6mm，降水一般集中在汛期6—10月，占全年的81%，枯季11—5月仅占19%。水资源总量包括地表水和地下水。

（1）地表水资源

全市多年平均径流深207.9mm，多年平均径流量为2.75亿m3，另外，由于安宁市处于滇池流域海口闸的下游螳螂川，螳螂川在入境前有3032km2的径流面积，但因滇池流域是云南省的省会城市昆明市区所在地，也是云南省最缺水的地区，水资源开发利用程度很高，滇池水的重复利用率超过了100％，因此海口闸实测多年平均入安宁市境内水量为4.24亿m3，主要为昆明城市排泄的污水。此外，鸣矣河、马料河、沙河、禄脿河等均发源于安宁市的接壤县区，上游集水面积约622.5km2，按各河流产水模数折算出这些河流的入境水量约为1.15亿m3。故安宁市入境水量为5.39亿m3。目前，安宁市已对上述入境水量进行了开发利用，但缺水情况依然存在。

（2）地下水情况

地下水是水资源的一个重要组成部分，主要来源靠大气降水在地表入渗补给。市境内有7个地下水文单元、12个地下富水段块，潜水和承压埋藏较浅，深度一般在70～100m补给条件好，容易更新，具有较好的开采条件。天然补给量7482万m3/年，现设计开采能力为2749万m3/年。泉水69个点，年涌水量1990万m3。

安宁市温泉街道办、县街等地还有丰富的地热水资源。其中温泉街道办地热水蕴藏范围约1.2km2，地热水补给稳定，水温在42～45℃之间，著名景区温泉热水资源量为12764m3/d，可开采量为10536m3/d。

### 3.3.2开发利用潜力分析

(1)水资源可利用量的计算

地表水资源可利用量：计算全市的地表水资源可利用量时，按水资源紧缺和生态环境脆弱地区计算，优先满足最小生态环境需水要求，用全市的地表产水量与入境水量之和，减去出境水量，即为可利用量。由于入境水量等于出境水量，所以可利用量等于地表产水量，即2.75亿m3。

地下水资源可利用量：市境内有7个地下水文单元、12个地下富水段块，潜水和承压埋藏较浅，深度一般在70～100m补给条件好，容易更新，具有较好的开采条件。天然补给量7482万m3/年，现设计开采能力为2749万m3/年。泉水69个点，年涌水量1990万m3。合计地下水总量11444万m3。

(2)安宁市水资源开发利用现状

截至2019年，安宁市水利工程建设取得了巨大的成就，区内共建成中型水库2件，小（一）型水库18件，小（二）型水库114件，小坝塘141件，蓄水工程总库容1.61亿m3，工程设计供水能力8554万m3；引水工程40件，设计供水能力4983万m3；提水工程238站（含工业提水和地下水），装机容量14760kW，设计供水能力9076万m3；水利工程总设计供水能力为25613万m3，占本区总水量（含过境水量）的25％，占本区产水量的77%。

但是根据安宁气象站资料显示，安宁市降雨量空间分布不均匀。汛期6-9月降雨较多，12-4月降雨较少，并且安宁市境内大多水利工程病险问题较多。根据实际资料统计，2019年水利工程实际供水量为14736万m3，仅占设计供水能力的58％，具有一定的开发潜力。

### 3.4现状存在的主要问题

综合来看，安宁市农业产业发展虽然整体有所提升，但与周边城市相比仍存在很大的提升空间：一是从经济质效来看，总体上农业产业规模小对安宁整体经济贡献度低，农业发展基础薄弱，特色产业发展空间狭小，难以形成规模效应，农民对土地的依赖性较强，制约了土地流转和农业产业化经营。二是高原特色农产品优势未凸显，农产品结构相对单一，高端精细化农产品生产明显不足，农产品加工水平有待提升。三是农业龙头企业数量少、总体规模小、辐射带动能力弱，农民合作社、家庭农场等新型农业主体发展层级低，企业整体实力和创新能力有待进一步增强。四是产业间融合效果甚微，休闲观光和乡村旅游资源丰富，但资源开发利用程度不足，对科教、文化、体验、娱乐、养生与健康等方面的功能开发有待于进一步深入，尚未形成一二三产融合发展的局面。五是特色农业产业开放合作亟需进一步加强，开放发展、借势借力发展有待进一步深化。

项目区农业农村正在发生重大而深刻的变化，出现了很多新情况、新矛盾、新问题。虽然农产品总量供求基本平衡，但供给压力加大，结构性偏紧矛盾突出；虽然农民收入保持快速增长，但农民增收渠道不多，增收后劲不足；虽然家庭承包经营制度不断巩固完善，但农业生产组织化程度低和农业服务体系弱的问题日益突出；虽然农村劳动力大量转移促进了农民增收，但也对农业农村发展和社会管理等带来新情况新问题，务农劳动力整体素质呈结构性下降，在一定程度上影响了农业生产；虽然国家对“三农”投入总量不断增长，但直接投入农业生产的力度仍需加大。

解决这些问题，必须着力转变农业发展方式，加快改善农业生产条件，着力强化农业科技和服务体系；必须加快改革创新步伐，稳定完善农村基本经营制度，创新农业发展体制机制。

项目区主要存在以下问题：

1、水利工程及沟渠路配套不完善，灌排不畅，水资源浪费大，严重影响着水资源充分利用。机耕路一侧为土渠，阻塞、淤积严重，部分已无法通水，部分土渠较为单薄，灌溉用水时易倒塌。

2、田间机耕路通行困难，机耕路现状不乐观，道路为土路路面，宽2-3.0m左右，路面凸凹不平，部分道路难以通行，造成雨天路烂泥滑、晴天尘土飞扬，农产品运输困难。道路运输问题制约着该片区的经济发展，致使生产成本较高，部分农民运送种子、肥料及收获粮食仍靠肩挑背扛，生产方式十分落后和辛苦，影响了村民的生产生活。

3、农业产业结构不合理，结构单一，农产品转化慢。项目区产业不发达，广大农民对土地的依赖性较强，增加收入和发展经济主要依靠土地增加产出来实现，产业结构单一，农业生产一直为传统农业，产业化水平较低，农民增收慢。

以上因素严重制约着农业和农村经济的进一步发展，制约着现阶段产业结构调整工作的开展，进行设施建设已成为当务之急，同时为今后大力发展生产提供良好的条件。

# 4项目建设的必要性和可行性

## 4.1项目建设的必要性

围绕新阶段产业结构调整工作的开展，坚持搞好高标准农田建设，加强农业基础设施建设，稳步提高农业的综合生产能力，为农业产业结构调整打好基础，创造条件，促进传统农业向现代化农业的转变，努力发展高产、优质、高效农业。

“治标先治本”，针对该项目区水利工程及沟渠路配套不完善，灌排不畅，水资源浪费大，低凹冷浸田，排水不畅，易受涝灾，养分和光热得不到充分利用；缺乏必要的田间机耕路，致使生产成本较高，农民运送种子、肥料及收获粮食大部分肩挑背扛，生产方式十分落后和辛苦等问题。这些问题一直是困扰当地农业发展的主要障碍因素，通过高标准农田建设，项目实施沟、田、路综合治理，改善农业生产条件和生态环境，达到土地资源的合理配置，提高农业综合生产能力，为两高一优农业发展和产业结构调整奠定基础，促进农业增产，农民增收，对农业和农村经济持续健康发展，促进社会和谐发展及社会主义新农村建设具有十分重要的意义。

### 4.1.1 项目建设是改善农业生产条件，提高农民收入的需要

随着农业产业结构的调整，农业发展将从传统的大田粮食作物种植向优质、高产、高效、生态、安全现代农业发展。项目的建设，加强农业就必须保护耕地，加强中低产田改造，改善灌溉条件，推行节水灌溉，提高耕地质量，推动项目区农业种植结构的调整，发展高效农业，提高农作物产能，充分挖掘农产品的附加值和增收潜力。

### 4.1.2项目建设是改善生态环境，实现农业可持续发展的需要

项目区水利工程建设之前以中低产田为目标建设，建设标准较低,渠系砌护不完善，渠道安全输水能力差。沟渠建筑物配套不完善，水资源浪费严重，造成项目区灌排成本高，灌排困难等等，这些问题造成了农业生态生活环境的恶性循环，严重影响着项目区的面貌。通过实施高标准农田建设及高效节水灌溉项目建设，可有效提高农业产量，改善生态环境，从而带动当地农村经济健康发展。

### 4.1.3项目建设是改善农业生产基础条件

项目区土地集中连片，土地资源好,水资源丰富。项目的建设，通过农田水利基础设施建设、农业措施的建设可以改善农业生产基础条件，提高粮食产量，提高农民生产热情，促进农业发展。

### 4.1.4项目建设是发展节水灌溉模式，充分利用水资源的需要

本次规划中，不仅仅是高标准农田的建设还涉及了高效节水灌溉工程建设，项目建成后能提高水资源的利用率，减少损失，同时符合水利发展节水相关要求。

## 4.2项目建设的可行性

### 4.2.1项目建设符合现行有关政策

提高进入新世纪以来，中央出台的“三农”政策行之有效、深得民心，有效调动了农民积极性，有力推动了农业农村发展。根据《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50 号）、《国务院关于全国高标准农田建设规划（2021—2030 年）的批复》（国函〔2021〕86 号）、《全国高标准农田建设规划（2021—2030 年）》、《云南省人民政府关于进一步加快高标准农田建设的意见》、《云南省农田建设项目管理前期工作规定（试行）》和《云南省高标准农田建设规划（2021—2030 年）》等文件要求，对高标准农田建设具体工作的实施开展进行了部署和完善。

### 4.2.2项目建设符合安全发展规划

以高原特色都市型现代农业示范区建设为目标，以云南省特色农产品优势区为依托，加强八街玫瑰、县街红梨、青龙樱桃、禄脿葡萄、海湾茶业“老同志”等品牌的宣传力度，积极承办或主办具有重大影响力的产业发展论坛，集中展示安宁高原特色都市现代产业发展成绩。加大发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品。推进商标注册、品牌整合，实现品牌共享，加速形成高原特色农业品牌产业链。

### 4.2.3高标准农田建设基础好

项目区属于安宁市南部水源保护区，光热资源充足，适宜种植花卉、粮食、蔬菜等农作物。此外，项目区生态环境较好，远离城区和工业园区，不发展工业企业，无污染。开展高标准农田建设工程后，节水增产效果显著，发展农产品基地和农产品深加工建设前景广阔。

### 4.2.4技术条件有保证

项目区农业技术人员齐备，工程经验丰富。他们不仅在生产实践中总结出很多适合当地工程建设的成功经验，而且与省市级科研院所和当地的农业技术推广体系都建立了良好的科技合作关系，为建设高标准农田提供了重要的科技支撑和技术保障。

### 4.2.5组织能力有保证

高标准农田建设等单位的领导班子和项目区政府高度重视高标准农田示范工程建设。项目区群众积极性高，建设项目的目的明确，为项目建设提供了可靠组织保障。

### 4.2.6建设资金有保障

项目建设资金由中央、省、市多级政府投资，中央、省级资金占主要比例，建设资金能足额、及时到位，为项目顺利完成提供有力保障。

### 4.2.7项目区群众对项目建设积极性较高

建设项目受到项目区村组群众的高度关心及热切盼望，项目的拟定是群众意愿的集中体现，更是各级政府及有关部门重点组织实施群众最急需、最关心项目的重要体现，项目建设得到群众一致的支持和拥护。项目建设坚持群众参与、群众自愿的原则，充分征求群众意见，并听取群众及村组群众意见，做好项目规划设计。

从上述情况分析看，高标准农田建设项目的实施是非常必要的，也是势在必行的。

# 5 规划依据、指导思想、发展原则、目标任务

## 5.1规划依据

1、相关政策文件

（1）《农业农村部关于印发高标准农田建设评价激励实施办法（试行）通知》（农建发〔2019〕1 号）；

（2）《农业农村部办公厅关于做好全国高标准农田建设规划修编工作的通知》（农建办〔2019〕3 号）；

（3）《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50 号）；

（4）《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（中发〔2020〕1 号）；

（5）《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1 号）；

（6）《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法（试行）的通知》（农建发〔2021〕1 号）；

（7）《云南省人民政府关于进一步加快高标准农田建设的意见》（云政发〔2016〕67 号）；

（8）《云南省农业农村厅关于印发 2020 年全省农业农村工作要点的通知》（云农办〔2020〕7 号）；

（9）《中共云南省委农村工作领导小组关于印发<贯彻落实关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见任务清单>的通知》（云农领发〔2020〕7 号）；

（10）《云南省农业农村厅关于加强耕地质量管理工作的通知》（云农建〔2020〕4 号）；

（11）《云南省农业农村厅关于印发农田建设系列管理规定的通知》（云农建〔2020〕9 号）；

（12）《中共昆明市委农村工作领导小组关于印发“贯彻落实关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见任务清单”的通知》（昆农领发〔2020〕2 号）；

（13）《高标准农田项目选址立项工作的指导意见》（昆农发〔2021〕3 号）。

2、相关规划报告

（1）《数字农业农村发展规划（2019—2025 年）》；

（2）《昆明市高标准农田建设规划（2021—2030 年）》；

（3）《安宁市“十四五” 高标准农田建设项目规划》。

3、行业技术标准

（1）《高标准农田建设通则》（GB/T 30600—2022）；

（2）《高标准农田建设标准》（NY/T 2148—2012）；

（3）《耕地质量监测技术规程》（NY/T 1119—2019）；

（4）《高标准基本农田建设标准》（TD/T 1033—2012）；

（5）《土地整治项目规划设计规范》（TD/T 1012—2016）；

（6）《高标准农田建设评价规范》（GB/T 33130—2016）；

（7）《耕地质量等级》（GB/T 33469—2016）；

（8）《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）；

（9）《土地利用现状分类》（GB/T21010─2017）；

（10）《基本农田划定技术规程》（TD/T1032─2011）；

（11）《节水灌溉工程技术标准》（GB/T50363-2018）；

（12）《节水灌溉工程验收规范》（GB/T50769-2012）；

（13）《渠道衬砌与防渗材料》（GB/T 32748-2016）；

（14）《灌溉与排水工程技术管理规程》（SL/T246-1999）；

（15）《微灌工程技术规范》（GBT 50485-2009）。

4、基础地理数据

（1）安宁市国土“三调”耕地和稳定耕地数据（2021 年变更数据）；

（2）安宁市“两区”划定数据，“十二五”以来高标准农田建设上图入库数据。

## 5.2 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义为指导，结合习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水方针，以及认真贯彻科学发展观和党中央、国务院关于加强农业和水利基础设施建设的方针政策，以提高农业综合生产能力和确保粮食生产能力为核心，以保障国家粮食安全和农业可持续发展、促进农业和农村经济结构调整、增加农民收入、改善农业生产条件和农村生态环境为目标，加大财政投入力度，整合支农涉水资金，建立稳定增长的长效投入机制。通过采用工程措施、农业措施、管理措施对灌区进行综合改造，提高灌溉水的利用效率和效益；通过灌区管理体制和运行机制改革，提高管理效率和服务水平，为国家的粮食安全、用水安全和生态环境建设提供有力的支撑和保障。

## 5.3 发展原则

结合安宁市高标准农田建设及高效节水灌溉项目实际情况提出如下原则：

### 5.3.1 统筹兼顾，因地制宜，突出重点

充分考虑水资源承载能力，实行总量控制、定额管理。协调各片区用水需求，促进农业结构调整，实行改造与改革、骨干与田间、灌溉与排水相结合。根据各地实际情况，制定适宜的改造方案，同时积极采用新技术、新材料、新工艺。

项目建设规划重点放在粮食增产潜力大、提高农业综合生产能力明显的区域；农民民主管理意识强、自愿申请加快建设的区域和已落实工程管理责任，特别是建立了规范的农民用水合作组织管理的区域。

### 5.3.2 以人为本，人与自然和谐相处

在规划编制过程中，注重调查研究，注意听取和尊重基层干部和当地群众的意见，重点解决农民生产生活中最关心、最迫切、亟需解决的问题；要尊重自然规律和经济规律，充分考虑水资源承载能力，实现高效节水的经济效益、社会效益和生态效益的相统一，达到人与自然和谐发展。

### 5.3.3 除害与兴利并举、建设管理改革同步

要坚持除害和兴利并举，加强水资源的合理开发利用和节约保护，要改变过去重建轻管的现象，要在工程建设的过程中就为今后的运行管理创造条件。

### 5.3.4 加大投入，稳步推进

积极探索建立多层次、多元化的长效投入机制，根据可能筹措的资金和当地经济社会发展的需要，制定切实可行的规划建设目标和发展规模，主动、积极、稳步推进高效节水灌溉项目建设。

根据国家财政投入及地方财力的可能和当地经济发展的实际需要，根据当地农民实际可承受能力，制定切实可行的规划建设目标和操作性较强的措施。

## 5.4 规划范围和水平年

### 5.4.1规划范围

本次规划范围是八街、县街、禄脿、草铺4个街道办事处的16个村委会进行新建和提升改造，其中，新建面积3.78万亩（高效节水建设面积0.72万亩），提升改造面积1.01万亩。

安宁市高标准农田建设规划（2023-2030）包括对八街、县街、禄脿、草铺4个街道办事处因三调2021年变更调查面积，已建设的八街、草铺、禄脿3个街道办事处8个村委会中已上图入库面积1.01万亩，未上图入库面积1.16万亩，已上图入库的列为提升改造，未上图入库的列为新建。

根据《昆明市高标准农田建设规划（2021-2030年）》，安宁市高标准农田新建面积6.74万亩（高效节水面积1.75万亩），2021年、2022年已建设面积2.19万亩（高效节水面积0.43万亩），2023-2030年新建面积4.55万亩（高效节水面积1.32万亩），提升改造面积0.9万亩。经实地深入调查，结合三调面积，本次规划安宁市高标准农田建设新建面积3.78万亩（高效节水建设面积0.72万亩），提升改造面积1.01万亩。

《昆明市高标准农田建设规划（2021-2030年）》规划分区将安宁市划分为西南部现代农业发展区，建设布局分区将安宁市分为一般建设区。

### 5.4.2规划时限

《规划》以 2020 年为基准年，规划时限：2023—2030 年。

## 5.5规划目标与建设任务

根据当地经济社会发展对农田水利的要求、水资源条件和财力可能，制定规划水平年建设、管理和改革的目标与任务。

总体目标是：新增有效灌溉面积、节水灌溉面积和排涝面积，提高工程完好率，提高水的利用率、灌排保证率，以改善水利现状、优化水利配置、达到增加农民收入，加快经济发展的目的。建设区渠系灌溉水有效利用系数达到0.75，管道灌溉水有效利用系数达到0.85，同时达到农民增产增收。

建设任务是：2023-2030 年，全市累计新建高标准农田 3.78万亩，其中累计新建高效节水灌溉 0.72万亩；累计改造提升高标准农田 1.01 万亩。

# 6建设标准和建设内容

## 6.1建设标准

严格遵循《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2022）、《高标准农田建设评价规范》（GB/T 33130- 2016）等国家、行业相关技术规范和标准，衔接《全国高标准农田建设规划（2021—2030 年）》、《云南省高标准农田建设（2021—2030 年）》、《昆明市高标准农田建设（2021—2030年）》对安宁市高标准农田建设的定位与要求，统筹考虑安宁市各街道办高标准农田建设的农业、水利、土地、林业、电力、气象等各方面建设条件，围绕提升农田生产能力、灌排能力、田间道路通行运输能力、农田防护与生态环境保护能力、机械化水平、科技应用水平、建后管护能力等要求，紧扣高标准农田建设的田、土、水、路、林、电、技、管、制等九个方面建设内容，结合全市国土空间规划、高原特色现代农业发展、水资源利用等规划，研究制定全市分区域、分类型的高标准农田建设标准，健全耕地质量监测评价标准，实现统一规划布局、建设标准、上图入库、建后管护和建管机制等要求。结合实际制定符合本地的地方标准，鼓励各地大力推广建设绿色农田和数字农田示范区，可因地制宜合理确定分区域差异化的高标准农田投资标准，鼓励各地有序引导金融和社会资本投资参与高标准农田建设。

## 6.2建设内容

结合全市各地实际，按照区域农田基础设施现状和存在的耕地质量问题，采取针对性措施，开展高标准农田建设，在完成新增高标准农田建设任务的基础上，合理安排已建高标准农田改造提升。通过高标准农田建设、促进耕地集中连片，提升耕地质量，稳定或增加有效耕地面积；优化土地利用结构与布局，实现节约集约利用和规模效益；完善基础设施，改善农业生产条件，提高机械化作业水平，增强防灾减灾能力；加强农田生态建设和环境保护，实现农业生产和生态保护相协调；建立监测、评价和管护体系，实现持续高效利用。鼓励应用绿色材料和工艺，建设生态型田埂、护坡、渠系、道路、防护林、缓冲隔离带等，减少对农田环境的不利影响。

高标准农田建设内容包含农田基础设施建设工程、农田地力提升工程和耕地质量评价与监测等，农田基础设施建设工程包括田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电及其他工程，农田地力提升工程包含土壤改良、障碍土层消除和土壤培肥等工程。按照工程类型、特征及内部联系构建的工程体系分级严格按照 GB/T 30600-2022 规定执行。

### 6.2.1农田基础设施建设工程

1、田块整治

根据三调耕地、永久基本农田、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区分布情况，充分考虑水资源承载能力和生态容量等因素，因地制宜进行耕作田块布置，合理划分，提高田块归并程度，实现耕作田块相对集中。耕作田块的长度和宽度应根据气候条件、地形地貌、作物种类、机械作业、灌溉与排水效率等因素确定，以挖填平衡为原则，尽量减少挖填方量，确定合理的田坎高度，并充分考虑水蚀、风蚀，做好配套农田防护措施。坝区以修筑条田为主，丘陵、山区地形坡度为5°～25°坡耕地以修筑水平梯田为主，梯田田面边长宜沿等高线布置，并配套坡面防护设施，科学合理设计田埂坎类型。田块整治首先需要剥离表层熟土，剥离厚度根据耕作层厚度确定，然后依据“挖填平衡”原则对平整单元进行挖填平整，同时需要对田坎进行修筑，最后将剥离表土回填，耕作层土壤厚度达不到作物生长所需土层厚度时，应进行客土回填，客土源的理化性质应与平整区土壤相似，位置宜接近平整区。

田块整治后，有效土层厚度和耕层厚度应符合作物生长需要，有效土层厚度旱地≥40cm，水田≥60cm，耕层厚度≥20cm；山区和丘陵区梯田化率宜达到90%以上。

2、灌溉与排水工程

灌溉与排水工程指为防治农田旱、涝、渍和盐碱等对农业生产的危害所修建的水利设施，应遵循水土资源合理利用的原则，根据旱、涝、渍和盐碱综合治理的要求，结合田、路、林、电进行统一规划和综合布置，形成布局合理、效益明显的灌排体系，提高农田抵御干旱、洪涝等自然灾害能力。

灌溉与排水工程应配套完整，符合灌溉与排水系统水位、水量、流量、水质处理、运行、管理等要求，满足农业生产的需要。合理选用能满足灌溉用水要求的水源，水资源论证应按SL/T769规定执行，灌溉水质应符合GB5084规定，应推广节水灌溉技术，提高水资源利用效率，因地制宜采取渠道防渗、管道输水灌溉、喷微灌等节水灌溉措施，管道输水灌溉工程建设应按GB/T20203规定执行。

水源利用应以地表水为主，严格控制开采深层地下水。灌溉与排水工程建设标准与要求应按GB/T30600-2022规定执行。水稻区灌溉保证率达到85%以上，旱作区灌溉保证率达到75%以上。排涝设计标准为：旱作区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年～5年，1 d～3d 暴雨从作物受淹起1d～3d 排至田面无积水；水稻区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年，1d～3d暴雨3d～5d 排至作物耐淹水深。

（1）小型水源工程

水源工程应根据项目区水源条件、取水方式、灌溉规模及综合利用要求，选用经济合理的工程形式。主要包括建设泵站、塘堰（坝）、蓄水池、小型集雨池（窖）、斗渠等水源设施。泵站设计应符合 GB50265 规定，配套水泵，泵房，进、出水建筑物，变配电设备等。塘堰（坝）应配套挡水、泄水和放水建筑物等设施，蓄水池四周应修建高度1.2m以上的防护栏，并在醒目位置设置安全警示标识。小型集雨池（窖）应按GB/T50596 的规定，配套集雨场、引水沟、沉沙池、防护围栏 、取用水设施等设施。斗渠的设计流量和提水泵站装机容量，根据灌溉设计保证率、设计灌水率、设计灌溉面积、灌溉水利用系数及灌溉区域内调蓄容积等综合分析计算确定，引水设计流量应与上级支渠、干渠等骨干工程输配水衔接，提水泵站的装机容量宜控制在200kW以下。

（2）输配水工程

输配水工程是将水流从水源点输送到蓄水设施或耕地地块的水利设施，主要包括明渠输水和管道输水，根据各地区灌溉与排水规模、地形条件、宜机作业和耕作要求，合理布置，对于地质条件复杂区域，结合经济适用、稳固耐用、工艺简单的原则，可以考虑采用“管沟结合”的方式进行输水建设。

明渠：采用渠道输送水流进行灌溉，一般为混凝土渠和土渠，渠道布置需要结合灌溉水源、地块分布、地形地貌等因素综合考虑，尽量利用土沟土渠进行改建，提高水资源利用效率，结合实地情况设置分水、控水、量水、衔接和交叉等配套建筑物。平坝地区灌溉渠与道路建设进行统一规划布局，避免大量占用耕地，渠道方向垂直于田块分布，保证灌溉地块最多、面积最大。丘陵地区灌溉渠道布置在位置相对较高处，尽量控制灌溉更多的耕地。对于灌溉效益良好的渠道进行清淤和防渗处理，减少淤积堵塞、垮塌破损等造成的水流损失，保障水资源高效利用。

管道：对于水源较远、地势复杂的建设项目宜采用管道进行输水灌溉，主要分为干管和支管，管道布置结合地形、水源位置、田块形状及沟、路走向优化布置，宜采用树枝状或网状进行布局。水源源头设置沉砂池、拦污栅等设施防止泥沙、杂草、落叶等堵塞管道。支管上布置出水口，单个出水口的出水量应通过控制灌溉的格田面积、作物类型、灌水定额计算确定。各用水单位应独立配水，管道系统宜采用干管续灌、支管轮灌的工作制度，管道输水灌溉工程建设应按GB/T202003规定执行。根据管道分布情况配备必要的减压阀、排气阀、排泥阀等装置，铺设钢管需采取必要的防腐、防漏措施处理，保障管道正常运行和检修维护。以不妨碍农业生产为目的，根据实地情况确定管道采用明敷或埋设方式进行修建，管道埋深顶部覆土厚度不小于70cm，对于明敷管道应根据地势情况修建管道镇墩、支墩，确保管道的稳固耐用。

（3）渠系建筑物工程

渠系建筑物在灌溉或排水渠道系统上为控制、分配、测量水流，通过天然或人工障碍，保障渠道安全运用而修建的各种建筑物。主要包括农桥、渡槽、涵洞、水闸、倒虹吸、跌水与陡坡、量水设施等。渠系建筑物应该以方便生产，符合工程需求为主进行配套完善，按SL482规定执行。

①农桥

是田间道路跨越洼地、渠道、排水沟等障碍物而修建的过载建筑物。农桥采用标准化跨径，桥长应与所跨沟渠宽度相适应，不宜超过15m。桥宽宜与所连接道路的宽度相适应，不超过 8m。

②渡槽

输水工程跨越低地、排水沟或交通道路等修建渡槽连通沟渠输送水源，根据实际情况，采取具有抗渗、抗冻、抗磨、抗侵蚀等功能的建筑材料及成熟实用的结构型式修建。

③涵洞

沟渠跨排水沟或穿道路时，宜在渠下或路下设置涵洞。根据无压或有压要求确定拱形、圆形或矩形等断面形式。承压较大的涵洞应使用管涵或拱涵，管涵应设置混凝土或砌石管座。涵洞洞顶填土厚度不小于1.0m。

④水闸

从水源引水进入渠道时，宜设置进水闸控制入渠流量；在分水渠道的进口处宜设置分水闸；在灌溉渠道轮灌组分界处或渠道断面变化较大的地点应设节制闸。

⑤倒虹吸

倒虹吸是输水工程穿过低地、排水沟或交通道路时以虹吸形式敷设于地下的压力管道式输水建筑物，倒虹吸管应根据水头和跨度，因地制宜采用不同的布置型式，进口处宜根据水源情况设置沉砂池、拦渣设施，管身最低处设冲沙阀。

⑥跌水与陡坡

沟渠水流跌差较大时宜采用跌水或陡坡，建设材料宜采用砌石、混凝土等抗冲耐磨材料。

⑦量水设施

在渠道、输水管的引水、分水、退水以及排水沟末端处应根据需要设置量水堰、量水槽、量水器、流速仪、水表等量水设施。

（4）田间灌溉工程

田间灌溉工程是从输水工程配水到田间的工程，包括地面灌溉、喷灌、微灌、管道输水灌溉等。结合各地区水资源和地形条件，大力推广节水灌溉技术，提高水资源利用效率，因地制宜采取渠道防渗、管道输水灌溉、喷微灌等节水灌溉措施。

喷灌工程：利用专门设备将水加压并通过喷头以喷洒方式进行灌溉的工程措施。喷灌工程通常由水源工程、首部枢纽、管道工程和田间配套工程组成，喷灌工程宜采取连片开发、整体设计和分期实施的方式，形成具有适度规模的喷灌系统。喷灌工程建设应满足 GB/T50085的规定。

微灌工程：利用专门设备将水加压并以微小水量喷洒、滴入等方式进行灌溉的工程措施，包括滴灌、微喷灌、小管出流等。微灌工程通常由水源工程、首部枢纽、输配水管网和灌水器组成。从河道或渠道中取水时，取水口处应设置拦污栅。对于从多泥沙水源取水时，应修建沉砂池。微灌工程应配置“水肥一体化”系统，施肥（药）装置的上游需设置防回流装置，下游应设置过滤器，并在过滤器进出口安装压力测量装置，清洗过滤器、施肥（药）装置的废水不得排入原水源中。微灌工程建设应满足GB/T50485的规定。

（5）排水工程

排水应满足农田积水不超过作物最大耐淹水深和耐淹时间，由设计暴雨重现期、设计暴雨历时和排除时间确定。田间排水应按照排涝、排渍、改良盐碱地或防治土壤盐碱化任务要求，根据涝、渍、碱的成因，结合地形、降水、土壤、水文地质条件，兼顾生物多样性保护，因地制宜选择水平或垂直排水、自流、抽排或相结合的方式，采取明沟、暗管、排水井等工程措施。在无塌坡或塌坡易于处理地区或地段，宜采用明沟排水，排水沟可采取生态型结构，减少对生态环境的影响；采用明沟降低地下水位不易达到设计控制深度，或明沟断面结构不稳定塌坡不易处理时，宜采用暗管排水；采用明沟或暗管降低地下水位不易达到设计控制深度，且含水层的水质和出水条件较好的地区可采用井排。采用明沟排水时，排水沟布置应与田间渠、路、林相协调，对于容易形成洪涝灾害或坡面径流较大区域充分考虑排涝需求，结合道路布局，采用“一路一沟”、“一路双沟”的形式进行规划建设。在平原和坝区一般与灌溉渠系相分离，在丘陵山区可选用灌排兼用或灌排分离的形式，采用排灌结合的末级固定排灌沟、截流沟和防洪沟，应采用砖、石、混凝土衬砌。

3、田间道路工程

田间道路工程指为农田耕作、农业物资与农产品运输等农业生产活动所修建的交通设施，主要包括机耕道和生产路。田间道路布置应适应农业现代化的需要，与田、水、林、电、路、村规划相衔接，统筹兼顾已有道路、地形地貌、田块布局、耕作方式、排灌沟渠、项目区内外道路，合理确定田间道路的密度。田间道路尽量在原有道路基础上进行改建，尽量减少占用耕地，对项目区交通运输功能强，受益耕地面积广的田间道路进行改建，提高道路综合运输能力。建成后的项目区形成道路通畅、交通便捷的道路运输网络，能保证晴雨天畅通，并配置桥、涵、错车道、下田坡道等设施，为农业机械的通行和农业物资、农产品、农药、化肥的运输提供快速便捷的田间道路运输体系，田间道（机耕路）宽：宜为3m～6m，生产路≤3m，道路两侧可视情况设置路肩，路肩宽宜为30cm～50cm；道路通达度坝区100%，山地丘陵区≥90%。

（1）路基工程

根据使用要求和当地条件，结合施工方案进行确定，应有足够的稳定性，并结合地形条件和耕地灌排需求设置必要的排水设施。

（2）路肩工程

根据道路等级、路基宽度、道路运输功能需求、灌排渠系建设条件等综合考虑是否需要设置路肩，路肩材质根据功能需求和当地材料，一般选用混凝土或浆砌石修筑。

（3）路面工程

田间道（机耕路）路面应满足强度、稳定性和平整度的要求，宜采用泥结石、碎石等材质和车辙路（轨迹路）、砌石（块）间隔铺装等生态化结构。生产路路面材质应根据农业生产要求和自然经济条件确定，宜采用素土、砂石等。根据路面类型和荷载要求，鼓励推广应用生物凝结技术、透水路面等生态化设计。在暴雨冲刷严重的区域，可采用混凝土硬化路面。

（4）田间道路附属设施

为了保障道路的建设质量和通行安全，修筑田间道路的过程中需结合实际地形地貌、农田种植情况、交叉建筑物分布等合理布置农用桥、涵洞、涵管、错车道、挡土墙、下田坡道、下田管涵等附属设施。

4、农田防护与生态环境保护

高标准农田建设应采取农田防洪、水土流失控制等农田防护措施，优化农田生态景观，维护农田生态系统安全，主要包括农田防护林工程、岸坡防护工程、沟道治理工程和坡面防护工程等。在水土流失严重区域，以小流域为单元，采取沟道治理和坡面防护等工程措施，进行全面规划、综合治理，减少水土流失，改善农田生态环境，项目区防洪标准应按10 年~20年一遇确定。农田防护面积比例≥90%。

农田防护与生态环境保护工程指为保障农田生产安全、保持和改善农田生态条件、防止自然灾害等所采取的措施。在水土流失易发地区，合理修筑岸坡防护、沟道治理、坡面防护等设施，防治水土流失，利用截流沟、排水沟、排洪渠等设施对坡面径流进行合理引导，减轻暴雨造成的洪涝灾害对耕地和田间基础设施的侵蚀。在排水沟渠、尾水塘等处做好化肥农药拦截措施，减少农业面源污染排放。

5、农田输配电工程

农田输配电工程指为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障所需的强电、弱电等各种设施，包括输电线路、变配电装置等。其布设应与田间道路、灌溉与排水等工程相结合，符合电力系统安装与运行相关标准，保证用电质量和安全。农田输配电线路宜采用 10KV及以下电压等级，应设立相应标识。农田输配电工程建设应按 DL/T5118 规定执行。

（1）输电线路工程

输电线路布设应与田间道路、灌溉与排水等工程相结合，并符合电网规划要求。根据输送容量、供电半径选择输配电线路导线截面和输送方式，采取必要的安全保护措施，保证用电质量与安全。采用 10kV 及以下电压等级，并设立相应标识。农田输配电线路宜采用架空绝缘导线，其技术性能应符合GB/T14049、GB/T12527等规定 。

（2）变配电装置

变配电装置应采用适合的变台、变压器、配电箱（屏）、断路器、互感器、起动器、避雷器、接地装置等相关设施。变配电设施宜采用地上变台或杆上变台，应设置警示标识。结合灌排渠道、道路、泵站、机井等工程布局要求合理设置变压器，确定容量及保护方式，为泵站、机井以及耕地质量监测等提供电力保障。

### 6.2.2耕地质量监测与评价

根据各地区高标准农田建设项目分布情况和耕地质量特征，大力建设耕地质量监测点，开展长期定位监测，跟踪监测高标准农田建设耕地质量变化，及时分析耕地障碍因素，建立布局合理、功能完善、技术先进的耕地质量监测体系。加强已建耕地质量监测点管护，及时维护或更新耕地质量监测设备，确保耕地质量监测设备正常运行，为耕地质量等级评价提供准确的基础数据。耕地质量监测点选址、监测功能区设置与建设、监测内容、监测成果分析等耕地质量监测严格按NY/T1119-2019 规定执行，耕地质量监测点3.5 万亩/个。耕地质量评定按GB/T33469-2016 规定执行。高标准农田建设前后，应开展耕地质量等级评定，并对比高标准农田建设前后耕地质量等级变化，为高标准农田建设考核提供依据，建设所产生的新增耕地若用于占补平衡，需在耕地质量评定上与自然资源部门有关管理规定相衔接。

健全耕地质量等级调查评价与信息发布制度，充分使用高标准农田建设耕地质量评价成果，和耕地质量监测点提供的基础数据，评价监测点覆盖耕地的耕地质量等级，动态更新全市耕地质量等级变更数据库，为全市开展土壤改良、土壤培肥、测土配方施肥、农业种植结构调整等农田地力提升工程建设提供科学指导。确保高标准农田建成区地力不减小，质量不降低。

### 6.2.3农田地力提升工程

根据土壤退化成因，采取物理、化学、生物或工程等综合措施治理，通过土壤改良、障碍土层消除和土壤培肥等工程，高标准农田建设高标准农田建设测土配方施肥覆盖率应达到95%以上，土壤 pH 宜为5.5～7.5，有机质含量宜≥20g/kg。

1.土壤改良工程

根据土壤退化成因，采取物理、化学、生物或工程等综合措施治理，过沙或过黏的土壤应通过掺黏、掺沙、客土、增施有机肥等措施改良土壤质地，掺沙、掺黏宜就地取材，改良后的土壤肥力明显提升，满足农作物种植条件。酸化土壤应根据土壤酸化程度，利用石灰质物质、土壤调理剂、有机肥等进行改良，改良后土壤 pH 值应达到5.5以上至中性；盐碱土壤可采取工程排盐、施用土壤调理剂和有机肥等措施进行改良，改良后的土壤盐分含量应低于0.3%，土壤pH值应达到7.5以下至中性。农田土壤风蚀沙化和水土流失防治可采取建设农田防护林、实施保护性耕作等措施；针对土壤板结治理，可采取秸秆还田、增施腐植酸肥料、种植绿肥、深耕深松、施用土壤调理剂、测土配方施肥等措施，改善耕层土壤团粒结构。

2.障碍土层消除工程

障碍土层消除工程采用深耕、深松、客土等措施，消除障碍土层对作物根系生长和水气运行的限制。作业深度视障碍土层距地表深度和作物生长需要的耕层厚度确定。

3.土壤培肥工程

高标准农田建成后，通过秸秆还田、施有机肥、种植绿肥、深耕深松等措施，保持或提高耕地地力，保障土壤有机质含量；并实施测土配方施肥，使土壤（有机质、氮、磷、钾含量）养分比例适宜作物生长。

### 6.2.4科技支撑

科学布设高标准农田耕地质量长期定位监测点，跟踪耕地质量变化趋势，因地制宜推广免耕少耕、轮耕休作等保护性耕作措施，切实提升耕地质量。积极探索、推广绿色农业、数字农业，降低生产成本，切实提高农业生产效率。围绕“高产、优质、高效、安全、生态”目标，大力引进和推广应用优良品种、高效节水灌溉、绿色植保、机械化作业等农业新技术，提高良种规模化、精细化种植。集成推广测土配方科学施肥、病虫害绿色防控、高效农业规模化生产技术等农业技术，推进化肥农药减量化、种养循环和农业废弃物资源化综合利用，提高农业绿色发展水平。强化农田建设与农机农艺技术相结合，鼓励山区丘陵地带开展宜机化耕作生产。通过大力推广现代化农业新技术稳步提高高标准农田建成区的优良品种覆盖率、农业机械普及率、病虫害统防统治覆盖率。

### 6.2.5管护利用

全面开展高标准农田建设项目信息统一上图入库，实现有据可查、全程监控、精准管理、资源共享。高标准农田建成后，应编制、更新相关图、表、册，完善数据库，保存项目区范围、机耕道路、灌排渠（管）道、水池等工程矢量数据，对高标准农田建成区制作设立统一标识。对于田块整治区，施工完成后，依据权属调整方案和调整协议，依法进行土地确权，办理土地权属变更登记。按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，深入推进农业水价综合改革，落实高标准农田管护主体和责任，引导新型农业经营主体参与高标准农田设施运行管护，健全管护制度，落实管护资金。加强管护资金使用监管和全过程绩效管理，研究制定高标准农田管护投入成本标准体系。新建高标准农田要划为永久基本农田，实行特殊保护，遏制“非农化”、防止“非粮化”，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。

## 6.3建设重点

《昆明市高标准农田建设规划（2021-2030年）》规划分区将安宁市划分为西南部现代农业发展区，建设布局分区将安宁市分为一般建设区。规划区地形地貌以断陷湖盆区、山间盆地、山区半山区为主。属于低纬度亚热带高原季风气候，年平均降水量约为 846～1000.5mm，水资源总量相对丰富，但分布不均，主要有螳螂川、鸣矣河等河流，已建有车木河、张家坝等中型水库及其灌区。区域区位优势明显、经济实力较强、城市化水平高、人口密集，拥有巨大的优质农产品消费市场。耕地土壤类型主要为红土地，土壤相对肥沃，以中高等地为主（占比超90%），土壤立地条件较好。

农田建设基础条件较差，基础设施配套不全，抵御自然灾害能力不足，灌排设施较少，灌溉水利用效率偏低，田间道路通达率较低。已建高标准农田标准不高，存在耕地土壤酸化较重，有机质下降、面源污染等问题，迫切需要土壤改良和培肥，加强农业面源污染治理，加强细碎化农田整理，提高农田机械化水平；工程设施不配套、老化和损毁问题突出，部分设施无法正在运行，急需进行改造提升。

针对西南部现代农业发展区土壤酸化、耕地零碎、田间道路通达性低、排水困难等粮食生产主要制约因素，以加强农田排涝能力，改善耕地地力，提高农业灌溉用水效率，优化高标准农田空间布局，全面提升农业机械化水平和现代化水平。围绕稳固提升水稻、小麦、油菜籽和蔬菜等粮食和重要农产品产能开展高标准农田建设，力争年亩均粮食产能达到550公斤。

1、田块整治。对于不同地貌特征的耕地，因地制宜进行田块整治，合理划分和适度归并田块，结合当地地形，因地制宜确定田块长度、宽度和坡降（梯田不低于2亩，坝区不低于 5 亩），满足当地规模化经营和机械化生产需要，为现代农业发展做好坚实基础。土地平整应避免打乱表土层与心土层，无法避免时应实施表土剥离回填工程。

2、地力提升。因地制宜建设秸秆还田和农家肥积造设施，大力推广秸秆还田、种植绿肥、增施有机肥、堆沤畜禽粪肥等措施，提升土壤有机质含量。对酸化土壤，合理施用石灰质物质等土壤调理剂，改良土壤酸化，实施测土配方施肥，促进土壤养分相对均衡。结合耕地质量监测点现状，合理布局耕地质量监测点，开展长期定位监测。

3、灌溉与排水。根据当地水资源分布现状，合理布置小型泵站、蓄水设施等水源设施，科学规划灌溉与排水设施，充分利用现有水资源，做到旱能灌，涝能排，健全配套的田间灌排系统。发展管灌、喷灌、微灌等高效节水灌溉，提高水资源利用效率。配套输配电设施，满足生产和管理需要。农田排水设施，根据农业生产实际，当地地区排水地形地貌，排水试验资料，气象资料，实践经验和农业基础条件等，兼顾生物多样性保护，因地制宜选择水平或垂直排水、自流、抽排或相结合的方式，采取明沟、暗管、排水井等工程措施。水稻区灌溉设计保证率一般达到 80%以上，水稻区农田排水设计暴雨重现期达到10年一遇，旱作区农田排水设计暴雨重现期达到5～10年一遇。

4、田间道路。优化田间道路布局，合理规划路网密度、路面宽度和路面材质，路面材质应优先选择绿色材料，整修和新建机耕路和生产路，配套建设农机下田坡道、错车点、桥涵等附属设施，提高道路通达率和农业生产效率。

5、农田防护与生态环境保护。根据因害设防、因地制宜原则，对农田防护与生态环境工程进行合理布局，合理修建护坡、排洪沟等。

## 6.4建设任务

安宁市高标准农田建设规划（2023-2030）包括对八街、县街、禄脿、草铺4个街道办事处的16个村委会进行新建和提升改造，其中，新建面积3.78万亩（高效节水建设面积0.72万亩），提升改造面积1.01万亩。因三调2021年变更调查面积，已建设的八街、草铺、禄脿3个街道办事处8个村委会中已上图入库面积1.01万亩，未上图入库面积1.16万亩，已上图入库的列为提升改造，未上图入库的列为新建。

根据《昆明市高标准农田建设规划（2021-2030年）》，安宁市高标准农田新建面积6.74万亩（高效节水面积1.75万亩），2021年、2022年已建设面积2.19万亩（高效节水面积0.43万亩），2023-2030年新建面积4.55万亩（高效节水面积1.32万亩），提升改造面积0.9万亩。经实地深入调查，结合三调面积，本次规划安宁市高标准农田建设新建面积3.78万亩（高效节水建设面积0.72万亩），提升改造面积1.01万亩。

| 安宁市未上图入库村委会耕地面积统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 三调2021年变更调查面积(亩） |  |  |  | 备注 |
|  |  | 合计 | 水田 | 水浇地 | 旱地 |  |
| 一 | 禄脿 | 7981 | 1636 | 1126 | 5218 |  |
| 1 | 密马龙村委会 | 2312 |  | 10 | 2302 |  |
| 2 | 北冲村委会 | 3100 | 1077 | 135 | 1887 |  |
| 4 | 海湾村委会 | 2568 | 559 | 980 | 1029 |  |
| 二 | 县街 | 11152 | 2398 | 2656 | 6097 |  |
| 1 | 下元良村委会 | 4577 | 1388 | 846 | 2343 |  |
| 2 | 耳目村委会 | 4668 | 661 | 1095 | 2911 |  |
| 3 | 甸东村委会 | 1907 | 349 | 715 | 843 |  |
| 三 | 八街 | 7102 | 409 | 3578 | 3116 |  |
| 1 | 朝阳村委会 | 4126 | 305 | 2332 | 1490 |  |
| 2 | 中所村委会 | 2976 | 104 | 1246 | 1626 |  |
|  | 合计 | 26235 |  |  |  |  |

|  | 安宁市上图入库村委会耕地面积统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 合计(亩） | 已上图三调2021年变更调查面积(亩） |  |  |  | 未上图三调2021年变更调查面积(亩） |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 合计 | 水田 | 水浇地 | 旱地 | 合计 | 水田 | 水浇地 | 旱地 |  |
| 一 | 禄脿 | 4896 | 2185 | 368 | 680 | 1137 | 2711 | 695 | 783 | 1233 |  |
| 1 | 庄科村委会 | 2014 | 1164 | 145 | 434 | 584 | 850 | 83 | 183 | 584 |  |
| 2 | 禄脿村委会 | 2046 | 729 | 105 | 241 | 383 | 1317 | 432 | 556 | 329 |  |
| 3 | 艾家营村委会 | 836 | 292 | 118 | 5 | 170 | 544 | 180 | 44 | 320 |  |
| 三 | 八街 | 12998 | 5990 | 2582 | 717 | 2691 | 7008 | 834 | 985 | 5188 |  |
| 1 | 五岳村委会 | 2632 | 1864 | 732 | 44 | 1088 | 768 | 164 | 12 | 592 |  |
| 2 | 大营村委会 | 2757 | 1188 | 759 | 77 | 352 | 1569 | 313 | 110 | 1146 |  |
| 3 | 招霸村委会 | 4512 | 1678 | 632 | 350 | 697 | 2833 | 327 | 530 | 1975 |  |
| 4 | 吴里坝村委会 | 3097 | 1260 | 460 | 245 | 555 | 1837 | 31 | 333 | 1474 |  |
| 三 | 草铺 | 3758 | 1895 | 926 | 117 | 852 | 1863 | 238 | 324 | 1301 |  |
| 1 | 邵九村委会 | 3758 | 1895 | 926 | 117 | 852 | 1863 | 238 | 324 | 1301 |  |
|  | 合计 | 21652 | 10070 | 3876 | 1514 | 4680 | 11582 | 1767 | 2092 | 7722 |  |

| 安宁市高标准农田建设规划（2023-2030）年度新建统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度 | 单位 | 高标准新建面积 | 其中：高效节水面积 | 备注 |
| 1 | 2023 | 万亩 | 1.15 | 0.17 |  |
| 2 | 2024 | 万亩 | 0.63 | 0.15 |  |
| 3 | 2025 | 万亩 | 0.6 | 0.12 |  |
| 4 | 2026 | 万亩 | 0.4 | 0.08 |  |
| 5 | 2027 | 万亩 | 0.3 | 0.05 |  |
| 6 | 2028 | 万亩 | 0.3 | 0.05 |  |
| 7 | 2029 | 万亩 | 0.2 | 0.05 |  |
| 8 | 2030 | 万亩 | 0.2 | 0.05 |  |
| 合计 |  |  | 3.78 | 0.72 |  |

| 安宁市高标准农田建设规划（2023-2030）年度提升改造统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度 | 单位 | 提升改造面积 | 备注 |
| 1 | 2023 | 万亩 | 0 |  |
| 2 | 2024 | 万亩 | 0.21 |  |
| 3 | 2025 | 万亩 | 0.2 |  |
| 4 | 2026 | 万亩 | 0.2 |  |
| 5 | 2027 | 万亩 | 0.2 |  |
| 6 | 2028 | 万亩 | 0.2 |  |
| 7 | 2029 | 万亩 | 0 |  |
| 8 | 2030 | 万亩 | 0 |  |
| 合计 |  |  | 1.01 |  |

## 6.5数字农田建设示范区

为贯彻落实《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、《数字乡村发展战略纲要》、《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》等文件总体部署，以产业数字化、数字产业化为发展主线，以数字技术与农业农村经济深度融合为主攻方向，用数字化引领驱动农业农村现代化，为实现乡村全面振兴提供有力支撑。

数字农田建设是数字农业农村的重要组成部分。依据《云南省高标准农田建设规划（2021—2030年）》、《昆明市高标准农田建设规划（2021—2030年）》要求，在安宁市建设数字农田示范区，每个示范区建设规模，坝区不低于2000亩，山区丘陵不低于1000 亩。根据数字农田建设标准与内容，经测算数字农田建设亩均投资约8000元/亩，绿色数字农田亩均投资约9000元/亩。

数字农田建设标准与内容：数字农田是在高标准农田的基础上，综合运用物联网、航空航天遥感、卫星导航定位、地理信息系统、大数据、5G 等技术，实现农田现状、设施、环境、质量、种植作物、生态环境等进行全过程监测和可视化表达，是智慧农业发展的重要组成部分；数字农田建设主要内容包含构建农田基础数据库，在灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境和地力提升等工程中合理安装传感器，实时采集农田基础设施运行情况，并根据地块分布，建立耕地质量监测点和气象采集站，实时采集耕地湿度、温度、pH 等相关信息参数，并传输到控制中心。

（1）农田基础设施建设。按照高标准农田或绿色高标准建设标准建设数字农田基础设施，重点推广建设高效节水灌溉技术。

（2）建设数字农田大数据中心。整合农田海拔、DEM、坡度、坡向、水源点、周围水系、影像等地理基础数据库，耕地土壤类型、性状、有机质含量、微量元素含量、利用状况等耕地质量专题数据库，农田基础设施资产数据库以及农田实时监测数据库，构建数字农田大数据中心，实现数字农田“一张图”。

（3）建设数字农田监测采集系统。根据示范区条件，结合产业发展需求，利用物联网监测技术，合理布局土壤温湿度、pH 值等土壤状况监测传感器，降雨、空气温湿度、风速风向、太阳辐射和大气压等气象监测传感器，浑浊度、氮、磷及气体农药残留物等水质监测传感器；根据灌溉设施，合理布置电磁阀，实现自动化灌溉，构建数字农田监测系统，实现对农田土壤状况、病虫害、气象情况、水质、灌溉设施运行情况等实时监测。建立物联网微基站，将前端各个传感器自动采集的监测数据，通过GPRS发送到物联网大数据中央云平台或大数据控制中心。

（4）农田图像采集系统。科学合理安装视频监控设备，不仅对农田现状进行实时远程监控，还可以对农产品进行监督管理，为消费者提供远程观看、全程溯源。

（5）数字农田综合监管平台。结合“全国农田建设综合监测监管平台”，建设数字农田大数据“一张图”为基础，数字农田监测采集系统和图像采集系统，创建集“耕地总量与质量监测、农田种粮状况、水肥一体化、病虫害防控、农田水质和生态环境保护”等于一体的数字农田综合监管平台，并适当建设数字农田室内外展示中心和控制中心。利用大数据进行研究分析，获取有关土壤墒情变化、农作物生长、灾情预防、作物产量等农业生产相关信息，结合经营主体种植作物相关环境要求，为农田耕地环境建设提供决策依据和科学指导。

# 7工程管理改革目标和任务

## 7.1制度建设

逐步建立工程产权明晰的管理体制，实现充分发挥工程效益。建立全市高效节水灌溉项目建设管理制度及管理办法，大力推行水利工程管理单位改革，农田灌溉成立用水户协会，进行水价和水费计收改革等。同时结合灌区改造，改革农作物灌溉制度及灌区管理体制。

## 7.2群众管理组织改革，组建农民用水户协会

农民用水户协会是参与灌溉管理的具体组织形式，它是有同一渠系或相关渠系受益农户共同组成的灌溉管理服务组织；是小型农村水利工程的受益农户。农民用水户协会的性质是非营利的合作组织，需要到当地民政部门登记后，取得独立法人资格。

农民用水户协会有用水小组、会员代表大会、执委会、监事等机构，在前期建立的农民用水协会基础上，发展组建新农民用水户协会。

1、农民用水户协会组建遵循的原则

（1）用水户自愿参加的原则

农民用水户协会是农民自己的组织，其目的是达到“自己的事自己办，自己的工程资金自己管”，因此在农民用水户协会组建过程中，必须坚持用水户自愿的原则。

（2）因地制宜的原则

组建协会前，必须进行实地勘查、调研，结合灌区管理的历史习惯、目前做法、管理水平、存在问题等实际出发，坚持管理体制改革的方向和原则，结合本地具体情况，制定加强农民用水协会建设的具体措施。

（3）依法建立的原则

农民用水户协会向会员收取水费，直接向供水单位缴纳水费；协会的运行需做到财务独立、自负盈亏；农民用水户协会要组织人力、物力对管辖范围内渠系工程进行维护，保障渠系工程良好运行。这就意味着：农民用水户协会必须做到依法建立，才能有权力开展以上各项工作，才能做到协会的可持续发展。

2农民用用水户协会组建程序

为保证协会成立后能正常健康运行，农民用水协会必须按照一定的程序进行组建：

（1）成立协会组建领导小组

领导小组成员由市政府、民政及农业相关部门、灌区管理单位、有关乡（镇）及受益地区村委会等人员组成。领导小组要全面负责协会组建过程，落实协会建设的资金并制定协会组建的计划。领导小组下设办公室，并明确办公室的分工及职责。各办公室分别负责协会组建中的宣传、培训、资金、过程配套等工作。

（2）结合实际划定管理区域

对灌区基层深入调查，了解是否具备组建农民用水户协会的条件；对灌排渠系分布情况进行分析研究，初步拟定试点地域范围。

（3）宣传发动、组织培训

农民用水户协会的组建是以农户自愿为基础，它是协会组建及健康运行的关键，因此，对收益去的农民进行宣传发动尤为重要，宣传发动的目的是提高用水户，包括政府和农村基础组织对农民用水户协会这种参与方式灌溉管理的了解和认识，明确改革的做法要点以及参与灌溉管理给农业和农村经济带来的好处。宣传发动的内容主要包括：

农民用水户协会的概念，性质和宗旨；

建立农民用水协会的作用和意义；

农民用水协会的组织机构及其内部关系；

农民用水协会职责、运行和管理机制；

协会会员的权利、责任和义务

宣传发动可采用多种途径，如粘贴标语、黑板报、广播、电视讲座、印发宣传册、召开农民座谈会等。根据当地农民群众的实际情况，可选择适当的活动方式。

（4）成立组建农民用水协会的筹备组

1）领导小组按照组建农民用水协会的条件、根据当地的水利渠系边界结合当地行政区划的原则与灌区受益村、组及用水户等情况，初步拟定协会管辖的地域范围和组建协会的初步方案；

2）召开灌区管理单位或乡（镇）、村干部座谈会，对组建协会的初步方案进行论证，拟定筹备组成员名单；

3）召开收益区农民群众座谈会，广泛听取农户对协会管辖范围及协会筹备组成员意见及建议

4）领导小组综合各方面的意见，确定组建协会的具体管辖范围和筹备组成员

5）筹备组正式成立并开展工作。

（5）安排协会办公场所和设施

协会筹备组本着“经济”、“实用”、“方便”、“必须”的原则，在协会管辖范围内落实协会办公场所和基本设施的购置计划，并进行落实。

（6）核查灌区基本情况，组建用水户入会

1） 农民用水户协会筹备组在划定协会控制范围内，广泛征询农民群众对灌溉供水和灌溉服务的意见和要求，以及入会意愿。

2）农民群众填写入会申请登记表

3）筹备组根据农户填写的申请表及在深入调查了解的基础上，编写协会基本情况报告。

（7）选举会员代表与执行委员

1）选举会员代表

由协会筹备组与村干部组织召开全体用水户会议，选举会员代表。

2）选举执委会成员

在广泛听取用水户代表与广大用水户的基础上，筹备组从会员代表中推荐农民用水户协会执委会成员候选人，其人数应多于实际人数。

（8）拟定协会章程、协会规章制度及当年规章计划方案

1）拟定协会章程

筹备组在领导小组的指导下并结合本地具体情况，拟定本协会章程，以备农民用水协会代表大会讨论通过。协会章程主要包括以下内容：

协会名称、性质、办公场所等；

协会的业务范围；

协会的会员及会员享有的权利与义务；

协会的组织机构及职责

协会执委会的选举与辞免；

协会资金与财务管理；

协会章程的修改程序

协会终止程序及终止后的财产处理

2）拟定协会规章制度

筹备组召集用水户代表，在领导小组的指导下起草协会各项规章制度，主要内容有：

执委会工作制度和成员职责；

财务管理制度

工程管护具体实施办法

水费计收办法与管理使用用途

奖励与处罚具体实施细则

9）召开会员代表大会

筹备组在领导小组的指导下，组织开展农民用水协会会员代表大会，大会主要任务为：

听取协会筹备组工作报告

审议通过协会章程和协会规章制度；

采用无记名投票、差额选举的办法，选举协会执委会成员，执委会成员数量一般3-5人，主要设主席1人，副主席1-2人，委员1-2人。并对协会工作进行分工。

确定监事会成员。监事会协会运行管理的监督机构，其成员一般由会员代表、当地民政部门、当地政府部门等。

根据协会现有条件，针对急需解决的问题和要做的主要工作，确定协会成立后的当年工作计划

10)资产评估、移交

由领导小组组织对成立后的农民用水户协会负责管理的工程设施进行资产评估，然后将协会管辖区域内的渠系工程产权包括所有权、使用权、管理权等移交给用水协会并办理相关交接手续。

11)协会的验收

为了使农民用水户协会能有效地开展工作，协会组建完成后，协会执委会可向协会领导小组提出验收申请报告，领导小组在组织有关人员组成协会验收组，对新成立的协会进行验收。验收标准有：

协会管辖范围内农户有90%以上参加协会

经民主选举协会有健全的组织机构及固定办公场所

有经过农民用水协会代表大会通过的协会章程、制度及管理运行手册

有完整的用水户登记卡

通过验收的协会，可挂牌正式运行，对验收不合格的协会，提出改进意见，并要求在规定时间内进行完善或纠正存在问题，重新验收。

12)协会注册登记

协会成立并通过验收小组验收后，在领导小组的协助下，由执委会负责到当地民政部门申请注册登记，以取得协会的法律地位。民政部门审核批准后，核发社团法人登记证书正、副本各一份，由协会保存。至此，农民用水户协会正式成立。

（9）水价改革和水费计收。

按照社会主义市场经济的要求规范水利工程的供水收费，建立公正透明的收费体系，有效遏制加价、搭车收费和截留、挪用农业水费的行为，是切实减轻农民负担，促进水资源科学合理利用，确保水利工程良性运行和可持续发展的有力保障。

进一步推进水利工程供水价格改革，实现“计量供水、核算到户、收费到户、开票到户”，国有供水单位与农民用水合作组织之间实现计量供水，计量到户或联户，进行水价改革，最终实行终端水价。

治理整顿供水收费市场，建立规范有序的水价收费秩序。农业供水中的加价、搭车收费和截留、挪用水费问题，采取切实有效的措施进行专项治理，建立规范有序的供水收费秩序，使农业供水收费市场沿着健康的轨道运行。

建立健全供水收费体系，强化水费的计收管理。水管单位是水费征收的主体，必须按照“谁供水谁收费”的原则，加快建立健全水费收费体系。首先，按照水利工程分级管理的原则，由农民用水户协会或村委会负责工程维修管理和水费收取。其次充分发挥农民用水户管好工作、用好水和收好水费的作用，使之尽快形成规范供水水费收取体系，确保水费足额到位。

实行用水计量收费工作，促进水资源的节约和合理使用。

加快渠系配套防渗和计量设施建设，为水费计收方式改革创造条件。在有续建配套和节水改造任务的灌区，把计量设施建设纳入建设计划。

# 8工程建设管理

## 8.1做好宣传工作，奠定基础

要加强高标准农田建设及高效节水灌溉项目建设的重要意义的宣传力度，提高全社会对农田工程建设重要性、必要性和紧迫性的认识，争取社会各界的广泛支持和参与，使全社会都来关心、重视、支持农田工程建设工作，为农田工程建设工作营造一个良好的氛围。

## 8.2项目实施组织管理

为切实建设好安宁市高标准农田建设和高效节水灌溉、提升改造工程，项目实施领导小组必须依《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，制定项目建设管理措施，严格按国家基本建设程序的要求，切实执行项目建设法人负责制、工程监理制、招投标制和合同管理制。

同时，选择社会上有资质的中介机构组织施工招投标工作，通过招投标选择工程造价合理、守信誉、重质量、重安全的施工企业，并聘请有资质的工程监理单位对工程建设过程进行监理，及时组织项目施工建设。

项目工程实施中，有关工程技术问题、工程建设质量、施工进度控制、投资控制由农业农村局与监理单位在项目实施领导组的领导下共同管理与监督。监理单位主要负责工程施工“三控制”，监理人员应严把工程质量关，单项工程、分部工程的施工实行验收签证制。本工程项目的建设管理要严格实行目标管理责任制，纵向实行层层负责、分级管理，横向相互配合、通力合作，形成一个完整的有机管理整体，从而保障施工管理目标得以实现。

工程施工要做到安全生产、文明施工、严加防范，杜绝安全事故的发生，并把安全生产纳入合同管理，对危险物资材料，采取统一采购、统一保管、严加控制，建立物资材料领用台账，严防意外事故的发生。

工程施工结束后，指挥部工程技术人员、监理人员、施工人员、当地政府有关人员及群众代表，对完成工程实体的各项指标进行查验、核定，待各项指标确定合格后，按照各自工作职责，抓紧时间完成验收资料，并进行工程结算，工程资料准备齐备后，提请项目验收，经过自验合格后，再报请上级有关部门验收。

## 8.3技术、资金管理

工程建设质量特别是施工质量的优劣直接影响工程效益能否正常发挥，因此质量管理是工程建设的关键环节。在施工过程中，工程建设所用的原材料、设备、砼和碎石必须满足工程建设所需的质量要求，原材料和设备要有生产厂家提供的出厂合格证明，并经有关部门进行质量检测合格后，方可进行安装，所用的砼、砂浆、块石经检验合格后方可用于建筑的具体部位。工程施工的各道施工工艺和施工技术必须按设计要求及技术规范要求进行，严格执行现场施工质量监督和指导的制度，严格按照施工技术规范要求进行工程质量的抽样检测，建立起严格的质量保证体系，以保证工程每道工序的质量，为建立示范项目优良工程提供重要的根本保证。

本工程建设资金管理，实行领导责任人制，由市农业农村局具体负责，同时建立健全相应的项目资金内部管理制度和财务会计制度，遵守国家财经制度，保证建设资金专款专用。对资金的使用，严格遵照财务制度和有关财经纪律，加强对资金使用的检查和审计，按建设计划完善资金拨付审批手续。工程施工费，根据工程施工进度，分期拨付。本工程还必须执行质量保证金制度，质量保证金的数量和保证时间应根据有关政策、法律、法规，由项目实施领导组与施工单位通过协商自行确定，并且必须在施工合同中明确规定。通过层层严格的管理体系保障项目工程的质量标准和要求。

# 9 农业水价综合改革

近年来，我国水价改革取得了一定进展。水利工程水价有所提高，供水成本费用得到部分补偿。但是水价机制和管理还存在不少问题：一是部分地区终端水价偏低，不利于提高用户节水意识；二是水利工程水价仍低于供水成本，致使工程老化失修；三是污水处理收费不到位，污水处理设施难以维持正常运转；四是水资源费征收标准偏低，不能反映我国水资源紧缺状况；五是各类水价比价关系和计征方式不合理，不利于合理配置水资源。因此，应进一步深化水价改革，促进节约用水，保护和优化配置水资源。

按照安宁市人民政府办公室《关于印发安宁市加快推进农业水价综合改革实施方案的通知》（安政办〔2017〕71）文件要求，通过在水利工程建设中，总结推广农田水利改革试点经验，以完善农田水利工程建设管护体系为基础，以健全农业水价形成机制为核心，以创新机制体制为动力，以高效节水项目建设区、有条件的灌区等重点地区为重点，实现农业水价改革目标。建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利改革创新、与投融资体制相适应的农业水价形成机制，农业用水价格总体达到运行维护成本水平，农业用水总量控制和定额管理基本实行，可持续的精准补贴和节水奖励机制基本建立，农业用水方式由粗放型向集约型转变，基本实现改革目标。切实做到因地制宜，综合考虑，统筹安排，稳步推进，确保实效。

## 9.1建立农业初始水权分配及用水总量指标机制

严格落实最严格水资源管理制度，以安宁市级行政区域用水总量控制指标为基础，各街道用水总量控制指标为约束，以水源为龙头，统筹考虑生活、生产、生态用水，按照灌溉用水定额，逐步把指标细化分解到农村集体经济组织、农民用水合作组织、农户、承包经营企业等用水主体，落实到具体水源，明确水权，颁发用水权证，实行总量控制。有条件的地方要把水权明晰到户、到亩，颁发水权证到用水主体；依据来水丰枯情况，对初始水权分配动态调整。建立健全水权市场交易平台，积极开展水权交易，鼓励农户转让节水量，政府或其授权的水行政主管部门、管理单位可予以回购；对农业用水的分配水量在满足区域内农业用水的前提下，推行节水量跨区域、跨行业转让。

## 9.2创新终端用水管理方式

鼓励发展农民用水自治、专业化服务、水管单位管理和用户参与等多种形式的终端用水管理模式，支持农民用水合作组织规范组建、创新发展，并充分发挥其在供水工程建设管理、用水管理、水费计收等方面的作用，逐步建立群众全程参与农田水利工程立项、建设、监督、管护等制度措施。建立农业用水公示制度，让群众明白用水，落实群众用水的知情权、监督权。深化农田水利工程管理体制改革，进一步明晰设施产权，颁发产权证书，将使用权、管理权移交给农民用水合作组织、农村集体经济组织、受益农户及新型农业经营主体，明确管护责任。积极推广政府购买公共服务的方式，在确保工程安全、公益属性不变的前提下，推动发展专业化灌溉服务公司，为用水主体提供物业化的灌溉服务管理。改变水费征收方式，提高农业水费征收率。

## 9.3完善供水计量设施。

按照细化计量单元的要求，加强渠系及供水配套设施建设，加快供水计量体系建设，新建、改扩建工程要同步建设计量设施，尚未配备计量设施的已建工程要抓紧改造。在高效节水灌溉项目中必须完善供水计量设施的安装。

## 9.4加快特色农业转型升级

以发展规模化高效节水灌溉为引导，促进土地经营权向专业大户、农民专业合作组织等新型农业经营主体集中，积极推广多种形式的农业适度规模经营，提高规模效益，降低用水成本。一是调整农业种植结构。在稳定粮食及经济作物产量的基础上，根据水资源禀赋，因地制宜调整优化种植结构。压减水资源短缺区域高耗水低效益作物面积，大力推广低耗水高效益作物；二是推广节水技术。大力推广管灌、滴灌等节水灌溉技术，集成发展水肥一体化技术，积极推行农机农艺节水措施，开展节水农业试验示范和技术培训，提高农业供水效率和效益。

## 9.5建立健全农业水价形成机制和管理制度

1.分级制定农业水价。农业水价按照价格管理权限实行分级管理，市管水利工程农业用水价格原则上实行政府定价。各街道管理水利工程小型灌区农业水价，鼓励实行协商定价，也可实行政府定价，具体由发改部门会同有关部门商定。社会资本投入建设的工程，实行协商定价。政府定价的，按照价格管理权限实行分级管理；协商定价的，由各街道办组织涉及的农民用水户合作组织，按照“补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担”的原则，以发改部门测算成本为指导，由用水户合作组织所在村民委员会按照“四议两公开”程序确定水费征收价格，进行公示，并报市发改等部门备案。

2.实行分区分类水价。综合考虑供水成本、水资源稀缺程度以及农户承受能力等因素，严格审核供水成本，按照能反映供水成本，有利于节约用水，保障工程正常维护运行的原则，因地制宜、分区分类合理制定农业水价。

3.加强农业终端水价成本监审，实行政府定价的，综合考虑供水成本变化、增产增效情况、高效节水发展、水资源稀缺程度以及用户承受能力等，由市发改部门组织开展供水成本监审或调查，合理制定各环节农业水价并适时调整；由供需双方协商定价的，要充分尊重农民和用水户意愿，按照自愿平等、有利于促进节约用水、保障供水工程良性运行、促进农业生产发展的原则确定，报发改部门备案。

4.实行终端水价管理。农业水价按照价格管理权限实行分级管理，市属农田水利工程水价由市发改局负责制定管理，实行终端水价管理，可实行政府定价，也可由供需双方在平等自愿的基础上，按照有利于促进节水、保障工程良性运行和农业生产发展的原则实行协商定价，对社会资本投资的农田水利工程水价，按照补偿供水成本和合理利润的原则确定。

加强农业终端水价成本监审，实行政府定价的，按照分级管理原则，由市发改局组织开展供水成本监审或调查，合理制定各环节农业水价并适时调整；由供需双方协调定价的，要充分尊重农民和用水户意愿，按照自愿平等、有利于促进节约用水、保障供水工程良性运行、促进农业生产发展的原则确定，报市发改局备案。

5.逐步推进超定额（计划）累进加价制度。在保证农业基本用水需求的基础上，建立“多用水多付费、少用水少付费、节约用水得补贴”的机制。各街道办事处要结合当地实际，在用水效率低，供水矛盾突出的地区以及农村土地流转集中、高附加值经济作物灌区，加快供水计量设施建设。在具备精准计量条件下，应推广计量收费和超定额（计划）累进加价相结合的用水制度，提高用水效率。对超定额（计划）的农业生产用水实行累进加价，其中：超定额（计划）用水10％（含）以内的部分加价20％；10％—30％（含）的部分加价50％；30％—50％（含）的部分加价100％；50％以上部分加价200％。

4.健全水费征收和管理制度。一是认真贯彻水利产业政策，将水利工程水费严格纳入商品价格管理并加强监督检查，由水管单位作为经营收入直接收取，防止水费中的加价、截留、挪用等行为。二是约束成本，完善水费使用办法。水管单位要加强内部管理，精简人员，杜绝不合理的成本开支；要按财务规定提取折旧和修理费，专项用于水利工程的维修、更新改造

## 9.6建立精准补贴和节水奖励机制

1.多渠道筹集精准补贴和节水奖励金。根据农业水价综合改革工作的实际需要，多渠道筹集精准补贴和节水奖励资金投入，除各级财政专门安排资金外，可在中央和省、昆明市、市级财政安排的公益性水利工程部分维修养护经费、农田水利工程设施维修养护经费、水资源费、有关农业奖补资金等经费中整合资金用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金。同时，应积极探索利用超定额累进加价水费收入、水权交易收入、高附加值作物或非农业供水利润、社会捐赠资金等渠道筹集奖补资金。

2.建立农业用水精准补贴机制。由水务、财政、发改、农业部门，在统筹分析节水成效、调价幅度、财力状况的基础上，科学确定补贴对象、方式、环节、标准和程序，确保总体不增加农户定额内用水负担，保障农民合理用水权益。补贴标准根据定额内用水成本与运行维护成本之间的差距额确定。补贴对象按照“谁用水、补贴谁”的原则，补贴对象为农民用水合作组织、新型农业经营主体、农户等用水主体，重点补贴种粮农民定额内用水。补贴程序按照申请、审核、兑付的程序实施补贴，由用水主体按季度或年度向市水务局提出申请，经审核同意后，按灌溉季节或年度发放补贴资金。

3.建立节水奖励机制。根据我市农业水价综合改革工作的实际需要，筹集节水奖励投入，市水务局应会同财政、发改、农业部门建立易于操作、用水主体普遍接受的农业用水节水奖励机制。根据节水量对采取节水措施、调整种植结构节水的规模经营主体、农民用水合作组织和农户给予奖励，提高用水主体主动节水的意识和积极性。奖励标准根据各年度情况报安宁市人民政府批准后实施。

## 9.7完善社会资本参与机制

鼓励社会资本采取多种方式参与农田水利设施建设、运营和管理。根据不同类型水利项目的基础条件，尊重农民意愿、保障投资者权益，采取政府和社会资本合作等多种方式，鼓励和引导社会资本参与农田水利设施建设、运营和管理，形成农田水利设施多元化投资新格局。在社会资本引入时要树立正确的理念认识，制定切合实际的工作目标，建立科学合理的工作预期，积极稳妥地鼓励和引导社会资本参与公共产品和服务的供给，切实推动其持续健康发展。同时要加强项目可行性研究，充分论证、科学决策，确保合理有效地提供公共产品和服务。合理确定价格和收费标准、运营年限，确保政府补贴适度，防范中长期财政风险。通过适当的资源配置、合适的融资模式等，降低融资成本，提高资金使用效率。要充分挖掘项目后续运营的商业价值，鼓励社会资本创新管理模式，提高运营效率，降低项目成本，提高项目收益。

## 9.8推行群众全程参与机制

在农户用水户协会的基础上，以用水户协会为主体，在工程实施时选举理事会员，参与到工程项目的招投标、工程质量监督管理监督、工程量结算等工程建设各个环节，确保群众的受益主体地位，调动群众的积极性。

### 9.8.1广泛宣传，增强群众参与水利工程的意识

深入到工程所在村庄或所涉及农民用水户协会，通过召开村民大会或用水户协会代表会议等方式，宣传水利工程建设目标、投资、技术要求，以及在工程建设中，农户的义务和责任。充分调动群众参与民主决策、民主管理、民主监督的积极性，对水利工程建设的资金预算、资金筹集、资金使用、工程决算及工程建设工程和质量的有效监督，从而推动农村基层民主政治建设进程，顺应了社会主义新农村建设的客观要求。

### 9.8.2村民委员会或用水户协会作出投工承诺

开展村民大会或农民用水户协会代表大会，就工程建设开展讨论，讨论后选举出代表，参与到工程实施的各个阶段。

## 9.9落实工程管护机制

按照“谁投资、谁所有，谁受益、谁管护”的原则， 在2011年开展的小型农田水利工程产权制度改革基础上继续深化改革，明晰水利工程产权、落实工程管护主体和责任、落实工程管护经费。工程建设后，将农田工程的使用权移交农民用水协会，由协会负责工程的维护和用水管理。其他渠道按照原管理权限，主管部门将小型农田工程的使用权移交给工程所在的受益街道办，由所在街道办负责管理。

### 9.9.1明晰工程产权

按照“谁投资、谁所有、谁受益、谁负担”的原则，结合基层水利服务体系建设，农民用水户协会建设，落实小型水利工程产权。个人投资兴建的工程，产权归个人所有；社会资本投资兴建的工程，产权归投资者所有，或按投资者意愿确定产权归属；受益户共同出资兴建的工程，产权归受益户共同所有；以农村集体经济组织投入为主的工程，产权归农村集体经济组织所有；以国家投资为主兴建的工程，产权归国家、农村集体经济组织或农民用水合作组织所有。

### 9.9.2落实工程管护主体和责任

在工程建设所属区域的村委会、用水户协会或个人，待工程完工验收后，明确工程的管护主体，并交由其进行管理。同时制定健全的管护制度，落实管护责任，确保工程正常运行。涉及公共安全的要明确安全责任管护制度，落实工程安全责任。

水利管理部门加强工程管理与运行维护的监管和技术指导，督促管理单位和用水户协会履行管理责任，保障工程长效安全运行。

### 9.9.3落实工程养护经费

多渠道筹集工程管护经费，建立稳定的管护经费保障机制。管护经费由工程产权所有者筹集。鼓励和动员社会各方面力量支持小型水利工程管护。完善“民办公助”、“一事一议”等机制，引导农民群众参与小型水利工程管护。积极争取财政适当给予补助，按照“奖优罚劣”的原则，根据管护实效进行补助，具体补助标准与方式，由用水户协会积极争取确定。

# 10投资匡算

## 10.1投资匡算

（一）按高标准农田建设标准估算

根据昆明市高标准农田建设标准与内容，结合《高标准农田建设标准（NYT2148-2012）》和《土地整治项目规划设计规范（TD∕T 1012-2016）》相关设计和投资估算范围，按照《昆明市高标准农田建设规划（2021-2030年）》投资匡算，为确保高标准农田建设达到国家标准，全市高标准农田建设应逐步达到 6000 元/亩。

2023-2030年，安宁市计划累计新建高标准农田3.78万亩，累计改造提升1.01万亩，按照全市测算亩均投资 6000 元计算，项目总投资共计 2.87亿元。

| 2023-2030 年安宁市高标准农田建设投资汇总表（亩均投资6000元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设性质 | 面积（万亩） | 单价（元） | 投资（亿元） |
| 新建 | 3.78 | 6000 | 2.27 |
| 改造提升 | 1.01 | 6000 | 0.61 |
| 合计 |  |  | 2.87 |

（二）按省级规划测算亩均投资估算

以省级测算结果亩均投资3000元计算，项目总投资共计1.44亿元。

| 2023-2030 年安宁市高标准农田建设投资汇总表（亩均投资3000元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设性质 | 面积（万亩） | 单价（元） | 投资（亿元） |
| 新建 | 3.78 | 3000 | 1.13 |
| 改造提升 | 1.01 | 3000 | 0.30 |
| 合计 |  |  | 1.44 |

（三）按目前实际亩均投资标准估算

以目前全市中央、省级和市级实际配套高标准亩均投资1800元、高效节水亩均投资3000元，估算总投资1.01亿元。

| 2023-2030 年安宁市高标准农田建设投资汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设性质 | 高标面积（万亩） | 单价（元） | 高效面积（万亩） | 单价（元） | 合计投资（亿元） |
| 新建 | 3.06 | 1800 | 0.72 | 3000 | 0.77 |
| 改造提升 | 0.51 | 1800 | 0.5 | 3000 | 0.24 |
| 合计 |  |  |  |  | 1.01 |

## 10.2资金筹措

项目投资分为财政资金和社会投资，财政资金拟通过积极申请财政投资，争取各渠道配套资金，确保资金落实到位。建立高标准农田建设财政投资增长机制，提高建设用地出让收益对高标准农田支持力度。鼓励经济状况良好的县区加大地方财政资金配套，提高农田建设标准。对于耕地后备资源充足，建设条件良好的地区，在防控债务风险的前提下，争取政府专项债券用于高标准农田建设。

积极引入社会资本投资高标准农田建设，建立畅通的金融信贷渠道，探索多元化投资补助模式，通过财政贴息、以奖代补、先建后补等方式大力支持社会资本建设高标准农田。加强对项目区农业经营主体和受益农户的宣传发动，鼓励企业自筹资金参与高标准农田建设，按照群众自愿的原则，推行项目立项公示制，充分协商，确定筹资投劳方案，调动项目区农民为项目区基础设施建设投工投劳。

# 11预期效益

高标准农田和高效节水灌溉项目的建设实施将极大地改善项目区内的农业生产条件，促进农业结构调整，提高农业综合生产能力。工程效益主要表现在提高灌溉保证率后，控制灌溉面积范围内作物所产生的增产、增收经济效益，同时也将产生较好的社会效益和生态效益。

## 11.1经济效益

经济效益主要为农业灌溉效益，即灌溉效益是指项目向农业生产提供灌溉用水可获得的效益。2023年-2030年，规划建设高标准农田4.79万亩，其中新建3.78万亩，改造提升1.01万亩。通过粮食增收、节约成本、节约用水等方面计算项目经济效益。

① 粮食增产增收

高标准农田建设后亩均粮食增产50公斤，到规划期末，高标准农田建成区增产粮食239.5公斤，以4.0元/公斤的单价进行计算，粮食增收 958万元。

② 节本增效

高标准农田建设后提高了生产效率，降低了生产投入成本，亩均节约成本10%，按照亩均生产成本100元计算，高标准农田建成后节约成本48万元。

③ 节约用水

2023年-2030年建设高效节水灌溉0.72万亩，亩均节水30%，根据《2019年中国水资源公报》，云南省耕地实际灌溉用水量为382m³/亩，规划期末高效节水灌溉项目节约用水82.5万m3，以每立方米0.5元计算，节约用水可节约41.26万元。

安宁市高标准农田建设估算总投资1.01亿元（按亩均投资 1800元），工程运行费主要包括整修费和管理费，其中整修费按照总投资的 0.5%计算，管理费按照总投资的 1%计算，则年运行费为 152万元。

根据以上测算结果，高标准农田建成后年净增经济效益为 895.26万元，项目经济效益明显。

## 11.2 社会效益

高标准农田建设及高效节水灌溉项目建设是促进经济平稳较快增长的决策部署，是围绕稳粮、增收、强基础、重民生的重要举措。通过高标准农田建设提改善了我区农业基础设施条件，提高了农业综合生产能力，为全面建成小康社会增加了重要基础保障。

高标准农田建设，改变了农田设施建设标准低、工程不配套、老化不损严重的局面，带动了农田建设有分散投入向集中投入的转变、由面上建设向重点建设转变、由单项突破向整体推进转变、由重建轻管向重建并管转变，彻底改变了农田设施建设严重滞后的现状，提高了农业抗御自然灾害的能力，为保障国家粮食安全奠定了基础。

通过实施项目建设，大力推广水利节水技术和措施，节约用水，节约和保护了水资源，改善农业供水管理体制和水价形成机制，使农民得到实惠，对巩固完善农村承包经营机制，增加地方财力，促进农村经济发展将起到重要的作用。

通过实施项目建设，体现党和国家重视水利建设的政策，重视贫困地区经济发展的政策，更加密切党和政府同人民群众的联系，有利用促进农村的社会稳定。

项目区的建设，将起到示范和推动作用，为“大农业”意识树立样板，能够营造出一种全社会都来重视节水和积极应用现代高新技术的良好氛围。

## 11.3生态效益

高标准农田及高效节水项目的建设，进一步改善了农田基础设施条件及水环境。灌排渠系达到了彻底整治，增强了灌溉与排水能力，减少了沟、塘对农村水环境的污染，开展田间工程建设，减少了土口子放水、土渠道输水和农村摞荒地带来的水土流失。开展节水灌溉能够有效地调节田间小气候，改善了土壤的理化性能，有利于农作物生长、和大气环境的改善。高标准农田项目的建设促进了社会主义新农村建设，改善了农村生活环境，提高了农村人口的生活质量，加快了新农村建设步伐，促进了社会和谐发展。

总之项目实施后生态环境达到了改善，水土资源生态系统达到了保护，促进了社会、经济、环境的可持续发展。

# 12 规划实施的保障措施

- 加强领导，明确职责。为了切实抓好安宁市高标准农田建设规划的顺利实施，要将责任落实到项目管理部门及所在街道办、村，市农业农村局作为实施的主要职能部门，要明确专人负责，市发展和改革局、财政局、国土资源局等要按照各自的职责分工，把好项目立项、审批、资金使用关，按照基本建设程序的要求，组织各乡街道办及项目所在的村民委员会积极配合。建立“一级抓一级，一级对一级负责”的监督管理体制，确保项目实施质量和效果。

创新机制，多元投入。抢抓国家重视水利建设、加大高标准农田建设和高效节水灌溉项目建设投入的历史机遇，坚持以项目建设为统揽，积极与国家和省、市有关部门沟通联系，全力抓好项目谋划和争取工作，力争更多的项目纳入省市规划。按照统一规划，进一步加大水利、林业、国土、农业等涉农项目资金整合力度，形成部门聚集形成合力、地域聚集形成规模、资金聚集发挥优势的工作格局。市财政要安排专项资金用于农田基本建设，建立稳定投入的保障机制，为农田基本建设提供了资金保障。深化水利筹融资体制改革，积极探索建立各类水土资源的使用补偿机制、开发建设项目占用水利设施的补偿机制等新机制。积极引导农民投资投劳，按照“一事一议”的原则，对受益对象十分明确的田间水利基础设施，由农民民主决策筹资投劳，自主建设管理。制定发展民营水利政策，鼓励和吸引社会资金，投入高效节水灌溉项目建设。

3、强化监管，保证质量。一是严把施工企业准入关。严格项目建设“四制”管理，做好招投标工作，选择具有相应资质、技术过硬和信誉良好的施工企业，实行工程质量终身负责制；二是严把工程技术关。对工程水源、材料、施工等各个环节均制定具体标准。在工程施工中，坚持指派技术人员常驻工地，持证上岗，实行全过程、全方位旁站监理，对基础部位、隐蔽工程及时进行阶段验收，确保监督到位；三是严把工程用材关。对工程所需材料实行统一招标，统一采购，对无国家质检部门合格证书和不符合工程要求的材料设备坚决不予采购，保证工程建设材料符合国家规定的质量标准要求；四是严把工程验收关。严格按照验收程序和标准规范操作，定期检查，分段验收，并建档立卡，有章可循，建管并重。工程完工后，先由施工单位自检，再由建设单位初验，最后报主管部门竣工验收合格后，方能交付使用。五是严把资金管理关。对项目实行统一管理，做到专户储存、专款专用，工程完工经逐级验收合格后，按照报账制管理办法结算，确保工程安全、资金安全、干部安全。

4、一是继续推进农村小型水利设施产权制度改革，鼓励民间资本投资高效节水灌溉建设项目。按照“谁投资、谁建设、谁所有、谁管理、谁受益”的原则，采取拍卖、租赁、承包等方式，积极推进农村小型水利设施产权制度改革，不断放活现有小型农田水利设施经营管理权，不断创新水利设施建设多元化投资主体运行机制，切实增强小型水利设施建设活力；二是按照政府要求，加快基层水利机构和队伍改革。需要在全市形成适合农村体制、经济发展水平和区域特点的农村水利技术推广体系。三是推进农业水价综合改革，完善灌溉工程体系和计量设施，提高农民合作组织管理能力，实行农业终端水价制度，建立良性运行管护机制，保障农业用水安全。

5、加强宣传，推广技术。通过多形式、多层次、流动与固定相结合的宣传方式进行宣传，营造浓厚的社会氛围。召开针对性宣传会议。组建领导小组、明确领导小组成员，组织涉及小农水项目建设的街道、村委会负责人，学习高效节水项目建设各项政策，项目建设的重要意义、建设标准、具体规划等内容，会议结束后要求参会人员广泛宣传，为群众解疑答惑。公共场所宣传。利用村委会宣传栏、黑板报、公示栏等阵地和悬挂横幅标语口号的形式，配合印发宣传册、制作效果图等多种方式大力宣传农业水价综合改革高效节水灌溉项目建设的意义、内容、效果。